# Flow-Otomatis — E12-00 (reconstructed text)

FLOW-OTOMATIS  /  ASTRA  /  E12-00  •  08 October 2026, 15:21 WIB

# E12-00

BASELINE & PLANNING GOVERNANCE

ASTRA — EVIDENCE + HANDOFF KE E12-01

Flow-Otomatis • STEP 12 — Integrations & External Services

Disusun pada 08 October 2026, 15:21 WIB

Parameter

Status / bukti

Repositori

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis

Branch / audit HEAD

main / e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431

Induk master plan

V1.0 (8 Oktober 2026) + V1.1 Implementation Ready (8 Oktober 2026)

Sifat kerja

READ-ONLY — audit GitHub / kebijakan / perencanaan; tidak ada commit, kode, UI atau penggunaan kredit

Penilaian E12-00

TASK T01–T04: REVIEW COMPLETE. T05: PREPARED, AWAIT OWNER APPROVAL + REPO-UPLOAD PERMISSION.

Gate governance

BLOCKED — G0 dokumen belum disetujui secara eksplisit dan belum menjadi source-of-truth di repo

Live external

BLOCKED — izin otomasi Flow/multi-akun dan READY pasca-restart belum diverifikasi

Aturan penting: hasil audit baca-saja tidak sama dengan otorisasi mengedit GitHub. Tidak ada klaim bahwa Google Flow dapat diotomatisasi secara penuh.

# 01. Putusan eksekutif

# E12-00 selesai sebagai paket audit dan pemetaan governance yang tidak mengubah repositori. Kondisi minimal untuk menyatakan wave E12-00 PASS sebagai dokumentasi repo belum terpenuhi: pemilik perlu secara eksplisit menyetujui Master Plan V1.1 dan memberi izin terpisah untuk commit dokumen ke repo Flow-Otomatis. Sementara itu, peninjauan E12-01 dapat disiapkan sebagai perencanaan lokal, tetapi implementasi/commit tidak boleh dimulai.

Gate

Status

Dasar

Repo SHA & drift

PASS (read-only)

HEAD, parent dan daftar perubahan diperiksa.

Module owners

PASS (inventaris)

Kontrak/owner repository dibaca, calon baru dinyatakan proposal.

Pemetaan harga/Terms

PASS (pencatatan)

Dokumen Google ditinjau; policy masih belum membuktikan izin live.

Product scope

PASS

Tujuan final sesuai keputusan pengguna; scope tidak diperluas diam-diam.

Source-of-truth DOCX

BLOCKED

Belum ada persetujuan eksplisit V1.1 dan izin upload GitHub.

Otomasi live / multi-akun

BLOCKED

Belum ada dasar resmi khusus yang mengizinkan mekanisme yang direncanakan.

UI baru

NOT STARTED

# E12-02 memiliki stop gate sendiri; UI lama tetap frozen.

# 02. E12-00-T01 — Verifikasi baseline dan delta bukti

Inspeksi GitHub baca-saja pada main memastikan Git ref HEAD e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431 dan pohon git commit sama. API tree recursive melaporkan 254 node, truncated=false. HEAD berinduk 1c7ade1922e45b987a45f495fb0784588a3c1291.

Commit HEAD hanya memperbarui PROJECT_STATE.md, TASKS.md dan docs/planning/audits/STEP12_RESULTS_ERROR_RECOVERY_2026-10-08.md dengan catatan PASS/handoff dan [skip ci]. Tidak boleh menganggap head dokumentasi ini menjalankan pipeline baru. Bukti CI terakhir terkait code sebelum commit adalah run 37734144006 yang dilaporkan SUCCESS untuk 1c7ade1922e45b987a45f495fb0784588a3c1291.

PR #22 merged; TASKS.md menyebut 233 pytest PASS, UI 30/30, Windows portable dan pengujian integritas ZIP PASS. Itu adalah CI-REPORTED untuk code lama, bukan pytest yang dijalankan selama E12-00 ini.

Sumber

Temuan

Klasifikasi

git/refs/heads/main

e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431

VERIFIED GITHUB

git/trees/main?recursive=1

254 nodes, not truncated

VERIFIED GITHUB

git/commits/e560...

Parent 1c7ade; 3 berkas docs/state

VERIFIED GITHUB

Actions/37734144006

SUCCESS / SHA 1c7ade…

CI-REPORTED

TASKS.md latest

233 tests + 30/30 UI + ZIP verifier

REPO-REPORTED

PROJECT_STATE.md awal

90 tests riwayat gate auth, bukan status tes terbaru

HISTORICAL

README.md

STEP 12 in progress; live belum siap

REPO-REPORTED

Catatan drift: tidak ada perubahan kode baru dibanding baseline V1.1. Namun ringkasan atas PROJECT_STATE.md menyimpan angka lama; ketika mutasi docs diizinkan, tambahkan status terkini tanpa menghilangkan kronologi atau salah menafsirkan baseline.

# 03. E12-00-T02 — Module Ownership Map terkini

Prinsip: pertahankan pemilik kode existing, jangan menambahkan manager/helper generik. Bidang kredit global dan scheduler baru memerlukan ADR E12-01 sebelum penamaan/DDL final. Semua nama target berikut adalah rencana, bukan kode yang sudah ada.

Area & owner

Kondisi kode yang diperiksa

# E12-01 decision / uji acuan

Scene + import

domain/scene + contracts/package

4/6/8/10, schema 1.0; scene >10 ditolak

Source fingerprint; tetap kompatibel; tests/unit/test_scene_duration.py; test_contracts.py

Job queue

application/services/local_generation_queue.py

run_until_idle() serial; provider neutral

Rencanakan facade serial lama; tests/integration/test_local_generation_queue_wave.py

Job persistence

sqlite_generation_job_repository.py

schema version 2; claim_next menolak seluruh episode jika RUNNING/ATTENTION

Isolasi per scene/profile; pertahankan orphan/ambiguity; multi-process transaction tests

Browser owner

workers/browser/system_chrome_cdp.py + session commands

Chrome login manual, CDP pasca-login

Actor per profile harus hormati thread owner; system Chrome unit/Qt tests

Provider adapter

workers/browser/google_flow_generation.py

Protocol + fake semantics; belum live selector

Verifikasi izin, rekening hasil dan 1-submit boundary sebelum live driver

Download adapter

workers/browser/google_flow_download.py

Protocol + atomic/no-clobber; belum live selector

Status post-Generate; result-id stable; test_generated_media_download_foundation.py

Qt/composition

presentation + bootstrap/main.py

Shell & services lokal; live queue belum diwiring ke MainWindow

UI freeze dan approved new views; test_ui_contract.py

Global accounting

proposed: application/domain + persistence

Belum ada implementasi credit snapshot/ledger/allocator

Desain single authority dan outbox projection; ADR E12-01 wajib

# 04. E12-00-T03 — Kebijakan dan sumber tarif (policy register)

Semua URL berikut adalah dokumentasi resmi publik yang ditinjau pada 08 October 2026, 15:21 WIB. Tidak ada akses ke akun nyata atau klik Generate. Sumber laman dapat berbeda antar bahasa/versi; bukti per akun berasal dari UI resmi pada saat submit, bukan snapshot dokumentasi.

ID

Topik & bukti

Status live

POL-01

Harga Omni Flash 720p 4/6/8/10: 7/10/12/15 kredit PER HASIL; 1 request dapat menghasilkan 2 hasil. Sumber P1.

OBSERVED DOC; harga UI per akun PENDING

POL-02

Versi halaman desktop lama memberi 15/20/25/30 dan menyebut kredit gratis hanya model Veo; P2. KONFLIK DOKUMEN.

CONFLICT → FAIL-CLOSED

POL-03

Halaman memulai Flow memuat syarat langganan/jenis akun; tidak membuktikan model boleh digunakan semua profil. P3.

ENTITLEMENT PER AKUN PENDING

POL-04

Halaman fitur model menyebut durasi 4/6/8/10 dan dukungan Omni; tidak membuktikan izin robot/multi-akun. P4.

CAPABILITY PENDING

POL-05

Google Terms melarang akses otomatis yang melanggar instruksi machine-readable dan perilaku melawan persyaratan; P5.

LIVE AUTOMATION PERMISSION UNKNOWN

POL-06

Generative AI prohibited use policy mencakup pembatasan penyalahgunaan; P6. Tidak ada persetujuan spesifik terhadap orkestrasi akun.

MULTI-ACCOUNT PERMISSION UNKNOWN

P1  https://support.google.com/flow/answer/16526234?hl=id

P2  https://support.google.com/flow/answer/16526234?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=id

P3  https://support.google.com/flow/answer/16353333?hl=id

P4  https://support.google.com/flow/answer/16352836?hl=en

P5  https://policies.google.com/terms?hl=id

P6  https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy?hl=id

Putusan ASTRA: tidak ada bukti spesifik dari dokumen publik yang ditinjau bahwa kontrol browser dan penggunaan banyak akun untuk menjalankan scene paralel diperbolehkan. Jangan menafsirkan tidak ditemukan larangan eksplisit sebagai izin. Jika Google menyediakan jalur resmi/API yang cocok, kaji ulang sebagai ADR dan produk; jika tidak, live mutating ditahan. Planner lokal, simulasi, audit data, serta manual-assisted workflow tetap bisa dikerjakan.

Harga catalog: 7/10/12/15 hanya snapshot simulasi bersumber resmi (P1); pastikan UI per akun, model, output_count, dan TTL quote tepat sebelum submit. Bila terdapat konflik 15/20/25/30, status QUOTE_STALE/CONFLICT. Jangan diam-diam mengambil harga termurah.

# 05. E12-00-T04 — Scope/freeze matrix

Item

Keputusan terkunci / konsekuensi

Target final

Scan → quote → pembagian scene → Freeze Approval → Generate → pantau → Download → manifest terurut; mode multi-akun bersyarat izin provider.

Perangkat / distribusi

Windows 11 x64, portable folder multi-file ZIP; PySide6 UI Indonesia putih/biru.

UI lama

30 komposisi frozen + written overrides; tidak redesign.

UI baru

# E12-02: 9 UI state calon; prompt → STOP → gambar final review → DOCX addendum; dilarang coding UI dulu.

Input wajib

Import ZIP/JSON/folder schema 1.0 (image approved+prompt). MP4/SRT langsung belum scope; jika suatu manifest mensyaratkan keduanya maka missing/unreadable menghentikan proses.

Scene timing

Audio/SRT Target authoritative. Flow duration 4/6/8/10 ceil; >10 split upstream; output video jangan dipalsukan.

Provider/model

Omni Flash 1.1 • 720p • 16:9 tetap frozen; saldo/capability/izin harus live-verified per akun.

Idempotency

Satu scene satu attempt submit aktif; unknown post-submit tidak auto-retry atau auto-reassign.

Output

Video valid dengan checksum/manifest/download evidence; Generate/Download separate.

Non-goals

Tidak auto-login, bypass MFA/CAPTCHA, stealth, penghindaran limit, undocumented API, auto-merger video, TTS, impor SRT/MP4 tanpa revisi kontrak.

# 06. E12-00-T05 — Source-of-truth dan tindakan yang membutuhkan izin

Dokumen / lokasi target

Status sekarang

Tindakan aman berikutnya

MASTER_PLAN...V1_1_IMPLEMENTATION_READY_2026-10-08.docx → docs/planning/

Sudah tersedia lokal, belum disetujui eksplisit

Pemilik tinjau + approve. Baru setelah izin repo, upload biner ke Flow-Otomatis.

MASTER_PLAN...V1_0...docx

Sudah tersedia lokal; jangan timpa

Jika berguna, arsipkan di docs/planning/master/ dengan nama final berbeda.

E12_00_ASTRA_BASELINE_GOVERNANCE...docx

Dokumen lokal ini

Upload bersama paket authority hanya setelah izin mutasi terpisah.

PROMPT_HANDOFF_SOL_FLOW_OTOMATIS_V1_1...txt

Sudah tersedia lokal

Source-of-truth operasional; commit TXT hanya saat sudah diotorisasi.

AGENTS.md / TASKS.md / PROJECT_STATE.md

Ada di repo HEAD

Sinkronkan status gate hanya setelah izin; jangan menghapus sejarah atau salah klaim PASS.

docs/ui/frozen UI reference

Sudah ada

Tidak diubah. UI addendum baru disiapkan kelak pada E12-02.

Tidak ada perubahan lokal terhadap sumber GitHub dan tidak ada operasi write melalui connector. Gate G0: BLOCKED sampai V1.1 disetujui dan di-upload ke repo beserta referensi relevan. Approval untuk DOCX bukan persetujuan menghabiskan kredit atau menjalankan browser live.

# 07. Pengamanan arsitektur yang wajib diputuskan E12-01

Bagian ini daftar keputusan, BUKAN membuat kode dan BUKAN melewati E12-01. Dibuat agar SOL tidak menafsirkan overview V1.1 sebagai instruksi langsung migrasi database.

AR-01: Database global akun sebagai satu authority reservasi kredit, lintas proyek; project SQLite tetap projection/riwayat per proyek, bukan authority saldo.

AR-02: Desain single-writer coordinator + durable outbox/inbox untuk menghindari cross-DB 2PC; deteksi crash antara reservasi global dan materialisasi row project. Seluruh operasi memakai idempotency key.

AR-03: Aturan exactly-one active mutation attempt per (project, scene, revision) dengan durable fencing owner, lease token monotonic, UNIQUE constraint, dan recovery safe.

AR-04: Bagaimana WAIT_CREDIT pada scene A memengaruhi scene lain yang aman? Pisahkan project pause dari account pause dan scene ambiguity; jangan blokir satu episode karena satu attention scene tanpa analisis.

AR-05: Kredensial dan browser user-data-dir per profile terisolasi; CDP hanya pasca-login manusia; satu owner thread/browser lifecycle.

AR-06: Reconciliation ketika file MP4 terbit tetapi commit ke SQLite gagal, atau remote result terkirim tetapi browser timeout; harus recheck dengan bukti sebelum izin retry.

AR-07: Merumuskan bukti harga/capability per akun, masa kedaluwarsa snapshot, status tarif berubah, dan bagaimana quote disetujui ulang.

AR-08: Definisikan transisi state job/execution/download global tanpa merombak enum legacy secara destruktif; siapkan v2→v3+ migrasi, backup, dry-run, rollback.

# 08. Definition of Ready untuk E12-01 dan batas wewenang

Syarat

Status

Keputusan

Master V1.1 disetujui

PENDING

Minta persetujuan eksplisit pengguna.

Izin upload docs ke Flow-Otomatis saja

PENDING

Minta izin eksplisit. Tidak membuat commit tanpa ini.

Baseline current HEAD identik baseline audit

PASS

Bila lanjut, cek ulang HEAD tepat sebelum mutasi.

UI reference lama di repo dan freeze

PASS (observed)

Pertahankan 30-state reference dan overrides.

Policy untuk perancangan offline

NON-BLOCKING

Boleh ADR/prioritas desain berbasis simulasi.

Policy untuk browser live/multi-akun

BLOCKED

Tidak ada live submit, credit polling user profile, atau 2-account pilot.

Pengujian runtime baru

NOT RUN

# E12-00 berupa dokumentasi; tidak mengklaim pytest baru.

# 09. Checklist pelaksanaan dan pengukuran status

# E12-00 task

Evidence status

Penilaian

T01 Baseline + SHA + delta

main SHA + parent + tree + Actions/PR diinspeksi

PASS

T02 Canonical owners

8 owner group + tests + boundary diinventaris

PASS

T03 Policy/harga

POL-01 sampai POL-06 dengan konflik dan fail-closed

PASS dokumentasi; live BLOCKED

T04 Scope/handoff

Scope/freeze/feature-by-feature disusun

PASS

T05 Authority package

Berkas siap lokal; belum ada persetujuan dan commit

PREPARED / PENDING

G0 Docs Authority

Master approved & commit ke repo

BLOCKED

G1 Google Live Policy

Izin Google untuk mekanisme spesifik

UNKNOWN / BLOCKED

G2 Repo Baseline

Known sha + clean change log dari GitHub

PASS (read-only)

Kesimpulan: E12-00 audit/read-only COMPLETE; gelar E12-00 keseluruhan = BLOCKED (dokumen authority belum di-approve/commit). Wave E12-01 belum dimulai. Tidak ada klaim CI/APP/live baru. No code/no UI/no GitHub changes.

# 10. Handoff ASTRA → SOL / AI penerus

Buka repo Flow-Otomatis dan verifikasi git SHA baru vs e560684e; jangan mengandalkan ringkasan lama bila berubah.

Baca V1.0 + V1.1 + E12-00 DOCX, AGENTS.md, TASKS.md, PROJECT_STATE.md, Software Factory V2, final UI references dan architecture ADR.

Jangan mulai coding saat planning gate BLOCKED; jangan push DOCX tanpa perintah khusus pemilik.

Jika pemilik menyetujui V1.1 dan mengizinkan write ke repo, gunakan hanya repo Flow-Otomatis. Simpan berkas source-of-truth dan catat commit/file hash tanpa mengubah kode.

Setelah G0 PASS, ASTRA kerjakan E12-01 untuk menetapkan ADR/schema/state/contracts/rollback; tiap desain masih memerlukan approval sebelum kode.

# E12-02 adalah UI prompt stop gate; tidak dilanjutkan hanya dengan kata “lanjutkan” jika prompt belum ditinjau dan UI final belum disetujui.

Sampai G1 live PASS, hanya simulasikan credits dan multi-profile. Jangan melakukan mutasi provider, auto-login atau bypass.

Kondisi berlanjut yang paling tepat sekarang: minta konfirmasi “Saya menyetujui Master Plan V1.1 dan mengizinkan kamu menyimpan paket DOCX/TXT E12-00 ke repo Flow-Otomatis saja; jangan coding.” Setelah itu jalankan sinkronisasi source-of-truth sebagai pekerjaan dokumentasi terpisah.

# 11. Referensi eksplisit

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/commit/e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/actions/runs/37734144006

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/pull/22

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/blob/main/AGENTS.md

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/blob/main/TASKS.md

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/blob/main/PROJECT_STATE.md

https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis/blob/main/docs/ui/IMPLEMENTATION_OVERRIDES.md

https://support.google.com/flow/answer/16526234?hl=id

https://support.google.com/flow/answer/16526234?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=id

https://support.google.com/flow/answer/16353333?hl=id

https://support.google.com/flow/answer/16352836?hl=en

https://policies.google.com/terms?hl=id

https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy?hl=id

FLOW-OTOMATIS  /  ASTRA  /  E12-00  •  Perencanaan baca-saja