FLOW-OTOMATIS

STEP 00 — PROJECT INTAKE & SAFETY GATE

Software Factory ASTRA + SOL — Complete Final V2

STATUS STEP 00: PASS_WITH_PROVISIONAL Proyek dapat maju ke STEP 01. Repository sudah diverifikasi tetapi masih kosong, sehingga belum ada HEAD SHA. Riset repo/arsitektur dari dokumen sebelumnya dipertahankan sebagai evidence awal, namun tidak dianggap keputusan final karena menurut Factory V2 discovery formal baru dilakukan pada STEP 02 dan keputusan arsitektur final pada STEP 06.

| Field | Verified / Provisional Value |
| --- | --- |
| Project | Flow-Otomatis |
| Active Role | ASTRA — planner / architect / auditor |
| Project Mode | NEW_GREENFIELD dengan empty repository yang sudah dibuat |
| Target Platform | Windows desktop (baseline awal dari dokumen proyek) |
| Default Distribution | Portable folder multi-file dalam ZIP |
| Repository | github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis |
| Default Branch | main |
| Repository State | EMPTY — size 0; belum ada commit/HEAD |
| Baseline Date | 06 Oktober 2026 |
| Coding/UI Implementation | BELUM DIIZINKAN pada STEP 00 |

# A. Ringkasan Alur Software Factory STEP 00–15

| STEP | Nama | Fokus |
| --- | --- | --- |
| 00 | Project Intake & Safety Gate | Mengunci identitas proyek, input, baseline, safety, source-of-truth, dan handoff. |
| 01 | Product Definition | Meresmikan masalah, target user, user flow, scope, fitur wajib, non-goal, input/output, success criteria. |
| 02 | Existing Solution / GitHub Discovery | Membandingkan repo/library/upstream yang matang, lisensi, maintenance, kualitas, dan biaya adaptasi. |
| 03 | UI/UX Inventory + Coverage Matrix | Memetakan seluruh screen, panel, dialog, state, action, serta kebutuhan gambar UI. |
| 04 | UI Design System + Image Generation | Membuat UI Bible dan prompt seluruh UI, lalu menghasilkan/revisi gambar UI sampai final. |
| 05 | UI Freeze & Product Blueprint | Membekukan prompt + gambar final + interaction/state/copy agar implementasi tidak redesign diam-diam. |
| 06 | Architecture & Technology Decision | Menentukan stack dan boundaries teknis berdasarkan product + discovery + UI yang sudah dikunci. |
| 07 | Code Constitution & Repository Architecture | Menentukan aturan coding, ownership, dependency direction, struktur repo, state/task schema. |
| 08 | Repository Foundation + UI Pack + CI | Memasukkan seluruh planning/reference final ke repo, membuat foundation repo dan CI sebelum coding UI. |
| 09 | App Shell & UI Implementation | SOL mengimplementasikan UI frozen dengan dummy/fake data dan membuktikan parity visual. |
| 10 | Minimum End-to-End Vertical Slice | Membuktikan satu alur nyata dari UI sampai engine/output sebelum memperluas fitur. |
| 11 | Feature Implementation Waves | Mengerjakan fitur penuh per wave dengan regression, evidence, dan checkpoint. |
| 12 | Integration & External Services | Mengintegrasikan API/provider/browser/FFmpeg/cloud dengan timeout, retry, cancel, security, contract tests. |
| 13 | Hardening & Professional QA | Negative-path, recovery, concurrency, performance, security, portable QA, blocker triage. |
| 14 | Release Candidate & Packaging | Scope freeze, exact source/artifact identity, portable ZIP, checksum, license, smoke test. |
| 15 | Final Release, Backup & Maintenance | Promosi exact RC, backup multi-copy, restore drill, maintenance, hotfix, versioning, handoff akhir. |

ATURAN EKSEKUSI YANG DIKUNCI Satu STEP per giliran. ASTRA menangani planning/arsitektur/audit; SOL menangani implementasi/debug/testing/build. STEP berikutnya hanya boleh dimulai setelah gate STEP aktif selesai dan pengguna mengatakan “lanjutkan”. Khusus proyek ini, tidak ada coding, pembuatan UI final, atau perubahan repo sebelum waktunya.

# B. Penyesuaian Dokumen Riset Sebelumnya terhadap Factory V2

Dokumen sebelumnya, “00_STEP_00_RISET_REPO_DAN_ARSITEKTUR_GOOGLE_FLOW_MANAGER.docx”, berisi riset yang berguna, namun secara urutan Factory V2 beberapa isinya berada di STEP yang lebih lanjut. Agar source-of-truth tidak rancu, dokumen tersebut diperlakukan sebagai PRELIMINARY DISCOVERY EVIDENCE, bukan sebagai keputusan final STEP 00.

| Isi Dokumen Lama | Status Setelah Disesuaikan | Pemakaian |
| --- | --- | --- |
| Masalah utama / kebutuhan user | Tetap valid di STEP 00 | Menjadi User Intent Snapshot dan input STEP 01. |
| Daftar repo kandidat + scorecard | Didefer | Masuk STEP 02 untuk diverifikasi ulang secara formal. |
| Rekomendasi Playwright / Browser Use / Flow adapters | PROVISIONAL | Tidak dikunci sekarang; keputusan stack final hanya STEP 06. |
| Rancangan PySide6 / SQLite / DPAPI | PROVISIONAL | Bahan arsitektur awal; belum menjadi architecture decision. |
| Flow queue, account profiles, key vault | Kebutuhan/ide awal | Diformalkan sebagai product requirement pada STEP 01. |
| Security, secret handling, profile isolation | Early safety flags | Dipertahankan sebagai risk/safety requirement; desain final menyusul. |
| POC tests | Input future planning | Dipakai setelah discovery/architecture, bukan dieksekusi pada STEP 00. |

# 1. STEP HEADER

| Field | Value |
| --- | --- |
| Project Name | Flow-Otomatis |
| Step | STEP 00 — Project Intake & Safety Gate |
| Active Role | ASTRA |
| Date | 06 Oktober 2026 (WIB) |
| Status | PASS_WITH_PROVISIONAL |
| Proof of Completion | Project identity + input inventory + verified empty repo baseline + safety gate + working agreement + handoff STEP 01 |

# 2. PROJECT IDENTITY

| Field | Value | Evidence Status |
| --- | --- | --- |
| Name | Flow-Otomatis | VERIFIED dari repo yang diberikan pengguna. |
| One-line purpose | Aplikasi desktop yang membantu mengelola pekerjaan Google Flow dari satu tempat, termasuk queue scene, profile/account management, dan AI agent pendamping. | PROVISIONAL product wording; akan diformalisasi STEP 01. |
| Primary project mode | NEW_GREENFIELD | VERIFIED: repo ada tetapi belum berisi source. |
| Secondary context | Preliminary research already exists | VERIFIED: ada DOCX riset awal dari percakapan ini. |
| Platform | Windows desktop | PROVISIONAL dari dokumen riset sebelumnya; tidak konflik dengan Factory V2. |
| CPU target | x64 / Windows 11 class | PROVISIONAL; tidak perlu dikunci pada STEP 00. |
| Distribution | Portable folder multi-file ZIP | Factory V2 default; dapat diubah jika user memutuskan lain nanti. |
| Target user | Pemilik proyek non-programmer yang ingin mengurangi klik/manual switching pada workflow video panjang. | Intent awal; STEP 01 memperjelas. |
| UI language | Bahasa Indonesia | PROVISIONAL dari pola kebutuhan proyek; final di STEP 01/03. |
| Repository | inoriko920-dev/Flow-Otomatis | VERIFIED. |
| Default branch | main | VERIFIED. |
| Repository baseline | EMPTY; size 0; no commits / no HEAD SHA | VERIFIED via GitHub. Tidak dianggap error. |
| Current stage | Planning intake only | VERIFIED dari instruksi user. |

# 3. USER INTENT SNAPSHOT

Kebutuhan di bawah ini hanya merekam intent yang sudah disebut, tanpa mengunci cara teknis implementasinya:

Satu aplikasi untuk membantu pekerjaan yang saat ini dilakukan langsung di Google Flow dan mengurangi kebutuhan berganti akun serta klik satu per satu.

Workflow utama berorientasi proyek video panjang dengan sekitar 50–60 scene.

Aplikasi diharapkan memiliki queue sehingga banyak scene dapat dikelola sebagai satu pekerjaan.

Ada AI agent yang dapat berinteraksi dalam bahasa manusia dan membantu mengawasi/menangani workflow.

AI agent akan menggunakan Gemini API; pengguna ingin dukungan penyimpanan/import hingga sekitar 100 API key.

Aplikasi perlu mengelola banyak profil/login Google secara terpisah agar session tidak tercampur.

Pengguna adalah pemula; keputusan teknis rutin yang dapat dianalisis sendiri harus diambil oleh AI tanpa membebani pengguna.

Planning harus matang lebih dulu. Tidak boleh coding/UI/implementasi sebelum urutan Factory V2 mengizinkan.

CATATAN BOUNDARY YANG BELUM DIKUNCI Permintaan rotasi akun setelah kredit habis dicatat sebagai requirement yang perlu divalidasi pada STEP 01/02/12 terhadap aturan layanan dan jalur integrasi yang tersedia. STEP 00 tidak mengimplementasikan atau memutuskan mekanisme bypass limit. Fitur multi-profile, queue, dan status kredit tetap dapat didefinisikan secara sah sebagai kebutuhan produk.

# 4. INPUT INVENTORY

| ID | Input | Location | Purpose | Access | Verification | Req? | Risk / Safe Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Deskripsi produk dari pengguna | Current chat | Mendefinisikan masalah dan workflow awal | AVAILABLE_VERIFIED | VERIFIED | REQUIRED | Tidak ada |
| I-02 | SOFTWARE_FACTORY_ASTRA_SOL_COMPLETE_FINAL_V2(1).zip | /mnt/data/...zip | Konstitusi STEP 00–15 | AVAILABLE_VERIFIED | VERIFIED; 38 files dibaca/diinventarisasi | REQUIRED | Tidak ada |
| I-03 | 00_STEP_00_RISET_REPO_DAN_ARSITEKTUR_GOOGLE_FLOW_MANAGER.docx | Current conversation file | Riset awal repo/arsitektur | AVAILABLE_VERIFIED | VERIFIED readable | REQUIRED | Isinya terlalu maju jika dianggap STEP 00 final; sudah direklasifikasi. |
| I-04 | GitHub repo Flow-Otomatis | inoriko920-dev/Flow-Otomatis | Persistent project repository | AVAILABLE_VERIFIED | VERIFIED empty repo, main, size 0 | REQUIRED | Tidak ada source/HEAD untuk dibaseline. |
| I-05 | UI reference images | Belum tersedia | Akan diperlukan di STEP 03–05 | MISSING_OPTIONAL | N/A | OPTIONAL NOW | Tidak memblokir STEP 00. |
| I-06 | Gemini API keys | Belum diberikan | Future integration/testing | MISSING_OPTIONAL | N/A | OPTIONAL NOW | Secret tidak boleh diminta/disimpan pada planning. |
| I-07 | Google account credentials/password | Tidak diminta | Login/session future integration | NOT_APPLICABLE | N/A | NOT REQUIRED | Password tidak boleh masuk report/repo. |

# 5. BASELINE / SOURCE OF TRUTH

Source-of-truth awal ditetapkan secara berlapis agar keputusan lama tidak mengalahkan bukti terbaru.

| Priority | Source | Authority |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instruksi pengguna terbaru | Mengatur scope aktif: baca Factory V2, adaptasi dokumen, hanya STEP 00, tanpa coding/UI/repo implementation. |
| 2 | Software Factory V2 package | Konstitusi proses dan gate STEP 00–15. |
| 3 | GitHub repository metadata | Membuktikan repo target benar-benar ada dan masih kosong. |
| 4 | STEP 00 report ini | Menjadi intake/handoff sementara sampai STEP 01 menghasilkan product definition resmi. |
| 5 | DOCX riset sebelumnya | Context/evidence awal untuk STEP 02/06; bukan architecture freeze. |

VERIFIED REPOSITORY BASELINE Repository: inoriko920-dev/Flow-Otomatis • Visibility: public • Default branch: main • Repository size: 0 • State: empty repository. Karena belum ada commit, tidak ada HEAD SHA yang dapat dicatat. Ini valid untuk NEW_GREENFIELD dan tidak memblokir STEP 01.

# 6. ACCESS & CAPABILITY MATRIX

| Capability | Status | Boundary |
| --- | --- | --- |
| GitHub read | YES | Repo metadata dapat diverifikasi. |
| GitHub write | AVAILABLE | Permission connector menunjukkan push/admin tersedia, tetapi TIDAK DIGUNAKAN pada STEP 00 karena user melarang perubahan repo sebelum waktunya. |
| Uploaded ZIP read | YES | Factory V2 berhasil dibuka dan diinventarisasi. |
| Prior DOCX read | YES | Dokumen riset awal berhasil dibaca. |
| Local document generation | YES | STEP report dapat dibuat dan diberikan ke user. |
| Windows runtime verification | NO pada STEP 00 | Tidak diklaim; belum ada source/build. |
| Google Flow authenticated session | NO / NOT REQUIRED NOW | Tidak diperlukan untuk intake. |
| Gemini API access/key | NO / NOT REQUIRED NOW | Secret belum diperlukan. |
| Image/UI generation | CAPABLE, BUT NOT AUTHORIZED NOW | Factory menempatkannya di STEP 04; user juga melarang UI sebelum waktunya. |

# 7. SAFETY & PRESERVATION PLAN

Repo Flow-Otomatis tetap kosong pada STEP 00; tidak membuat README, branch, commit, source, workflow, atau file dokumentasi di repo.

DOCX riset sebelumnya tidak dihapus/ditimpa. Ia dipertahankan sebagai historical preliminary research.

Factory ZIP dianggap immutable project guide; tidak dimodifikasi.

Tidak menyimpan Google password, cookie raw, session token, Gemini API key, atau secret apa pun ke DOCX/GitHub/log.

Future account profile data harus dipisah dari source repo dan tidak ikut backup publik secara default.

Setiap klaim teknis diberi status VERIFIED / PROVISIONAL / UNVERIFIED; tidak menganggap upstream claim sebagai hasil test sendiri.

Tidak melakukan force-push, delete branch/tag/release, overwrite source, atau tindakan destruktif.

Tidak mengklaim aplikasi berjalan di Windows sebelum ada evidence build/runtime pada STEP implementasi/QA.

# 8. WORKING AGREEMENT

| Rule | Locked Agreement |
| --- | --- |
| Active role | ASTRA selama planning; SOL baru digunakan saat implementasi sesuai roadmap. |
| Execution cadence | Tepat 1 STEP per giliran. Setelah report + gate, STOP sampai user mengatakan “lanjutkan”. |
| Technical decisions | AI mengambil keputusan teknis rutin sendiri bila dapat dianalisis tanpa user. |
| User questions | Hanya untuk keputusan pemilik produk, konflik requirement, biaya/privasi, atau input wajib yang benar-benar hilang. |
| Repo write policy | No write pada STEP 00. Repository baru menjadi source-of-truth teknis saat STEP 08 memasukkan foundation/reference pack. |
| UI policy | STEP 03 inventaris UI; STEP 04 prompt + image generation; setelah prompt UI selesai, workflow harus mengikuti aturan freeze user sebelum lanjut. |
| Testing policy | No-laptop burden by default. Gunakan AI workspace/CI/GitHub Actions sejauh memungkinkan nanti. |
| Evidence rule | PASS hanya berdasarkan evidence nyata; unsupported area harus diberi NOT_TESTED/BLOCKED/PROVISIONAL. |
| Secret rule | Never commit secrets. API key/password/cookie tidak ditaruh di source/report. |
| Communication | Bahasa Indonesia sederhana, status gate eksplisit, sebutkan apa yang belum dilakukan dan exact next step. |

# 9. INITIAL RISK REGISTER

| ID | Risk | Severity | Likelihood | Status | Mitigation / Next Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Requirement rotasi akun terkait credit/quota dapat bertentangan dengan aturan layanan/provider. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Formalkan desired behavior di STEP 01; audit official capabilities/terms pada STEP 02/12; jangan implement bypass pada intake. |
| R-02 | Google Flow web UI dapat berubah dan automation browser menjadi rapuh. | HIGH | HIGH | OPEN | STEP 02 audit upstream; STEP 06 pilih abstraction; STEP 12 contract/recovery design. |
| R-03 | Menyimpan banyak account session dan API key menimbulkan secret/privacy risk. | CRITICAL | MEDIUM | OPEN | No secrets in repo; security design dan encrypted local storage ditentukan di STEP 06/12. |
| R-04 | Dokumen riset lama dapat disalahartikan sebagai architecture freeze. | HIGH | MEDIUM | MITIGATED | Direklasifikasi sebagai preliminary evidence; architecture final deferred ke STEP 06. |
| R-05 | Repo masih kosong sehingga belum ada persistent project docs/source. | MEDIUM | HIGH | ACCEPTED | Sengaja dipertahankan sampai STEP yang tepat. Current report menjadi handoff artifact. |
| R-06 | Scope 50–60 scene + multi-profile + agent berpotensi terlalu luas untuk MVP. | MEDIUM | HIGH | OPEN | STEP 01 akan memisahkan MUST / SHOULD / LATER dan menentukan vertical slice. |

# 10. OPEN QUESTIONS / PROVISIONAL ITEMS

Tidak ada pertanyaan yang harus menghentikan STEP 00. Hal berikut sengaja ditunda ke STEP yang tepat:

Apakah jalur utama produk memakai Flow web automation, official API, atau hybrid.

Batas perilaku multi-account ketika kredit/limit habis dan apa tindakan yang memerlukan konfirmasi pengguna.

Definisi MVP: screen/fungsi minimal yang harus ada pada versi pertama.

Cara input 50–60 scene: TXT/CSV/JSON/form atau kombinasi.

Aturan download, penamaan file, retry, checkpoint, dan resume.

Model Gemini yang dipakai AI agent dan fungsi agent yang benar-benar diperlukan.

Apakah 100 API key adalah vault/manajemen proyek atau ada kebutuhan lain yang compliant.

Stack desktop/browser/database/security final — sengaja belum dipilih pada STEP 00.

UI style/detail — akan dipetakan dan digenerate pada STEP 03–05.

# 11. BLOCKERS

BLOCKERS: NONE Tidak ada input wajib yang hilang untuk STEP 00. Repo memang tidak memiliki commit/HEAD, tetapi Factory V2 secara eksplisit mengizinkan NEW_GREENFIELD dengan empty repository untuk PASS selama intake dan handoff jelas.

# 12. STEP 00 ACCEPTANCE CHECKLIST

| Criterion | Status | Evidence |
| --- | --- | --- |
| Project mode diklasifikasikan | PASS | NEW_GREENFIELD + empty repo. |
| Instruksi terbaru & scope STEP dipahami | PASS | Hanya STEP 00; 1 STEP/giliran; no coding/UI/repo implementation. |
| Input wajib tersedia/diverifikasi | PASS | Factory ZIP, prior DOCX, repo URL semuanya accessible. |
| Input inventory tersedia | PASS | Section 4. |
| Repo identity/default branch/baseline diverifikasi | PASS | Flow-Otomatis, main, empty, no HEAD. |
| Source-of-truth ditetapkan | PASS | Section 5. |
| Access/capability matrix dibuat | PASS | Section 6. |
| Secret/data/source-loss risk ditinjau | PASS | Sections 7 & 9. |
| Git/GitHub safety & persistence strategy ditetapkan | PASS | No write now; future source-of-truth at proper step. |
| No-laptop-testing default dicatat | PASS | Working agreement. |
| Tidak ada code/feature/UI final diimplementasikan | PASS | Tidak ada repo mutation atau coding. |
| Ketidakpastian diberi status | PASS | Provisional items dicatat. |
| Handoff STEP 01 jelas | PASS | Section 13. |
| Exact next action ditulis | PASS | Section 14. |

# 13. HANDOFF STEP 00 → STEP 01

| Handoff Field | Value |
| --- | --- |
| Project | Flow-Otomatis |
| STEP 00 status | PASS_WITH_PROVISIONAL |
| Project mode | NEW_GREENFIELD; empty repository already exists |
| Verified source/baseline | GitHub repo exists; default main; size 0; no commits/HEAD. |
| Source of truth | Latest user instruction + Factory V2 + this STEP 00 report. |
| User intent snapshot | Centralized Google Flow workflow for long-video scene queues, multi-profile management, AI agent, Gemini key vault. |
| Inputs available | Factory V2 ZIP, prior research DOCX, GitHub repo. |
| Inputs missing/provisional | UI references, final product scope, official integration lane, final architecture; all are non-blocking now. |
| Platform/distribution | Windows desktop; portable multi-file ZIP baseline. |
| UI/reference | No frozen UI. UI work intentionally deferred. |
| Privacy/cost constraints | Secrets must remain out of repo; provider cost/quota behavior must be formalized before integration. |
| Repo/GitHub/CI capability | Repo writable in principle, but no write authorized at STEP 00; CI not created yet. |
| No-laptop-testing rule | Prefer AI workspace/CI later; user should not be burdened with developer setup. |
| Protected artifacts | Factory ZIP and prior research DOCX; do not overwrite. Repo must remain untouched until proper step. |
| High risks | Provider quota/terms boundary; fragile Flow UI; multi-account secrets; scope size. |
| Open product questions for STEP 01 | MVP, exact user flow, required I/O, account/credit behavior, agent responsibilities, acceptance criteria. |
| Decisions intentionally deferred | Repo adoption decision STEP 02; UI STEP 03–05; stack/architecture STEP 06; repo foundation STEP 08. |
| Documents/evidence location | This DOCX + prior research DOCX + Factory V2 package in current project conversation. |
| Exact next action | Jalankan STEP 01 — PRODUCT DEFINITION menggunakan output STEP 00 ini setelah pengguna mengatakan “lanjutkan”. |

# 14. EXACT NEXT ACTION

STOP SETELAH STEP 00 Jangan menjalankan STEP 01 sekarang. Setelah pengguna mengatakan “lanjutkan”, ASTRA membaca output STEP 00 ini lalu menjalankan STEP 01 — PRODUCT DEFINITION. STEP 01 akan mengubah intent menjadi product definition resmi tanpa memilih arsitektur final atau melakukan coding.

# Appendix A — Evidence Notes

GitHub verification pada STEP 00: repository “inoriko920-dev/Flow-Otomatis” berhasil dibaca. Metadata menunjukkan visibility public, default branch “main”, size 0, dan permission akses tersedia. Percobaan membaca root contents/commit menghasilkan respons bahwa repository kosong. Karena itu baseline SHA tidak ada dan dicatat sebagai NOT APPLICABLE untuk repo greenfield kosong, bukan sebagai blocker.

Factory package verification: ZIP berisi 38 file, termasuk 00_BACA_DULU, Master Software Factory, STEP 00 sampai STEP 15 (DOCX + prompt TXT), Operating Guide, launcher prompt, dan manifest. Aturan utama yang dipakai pada report ini berasal dari STEP 00 Project Intake & Safety Gate serta operating guide.

# Appendix B — Rule Carryover untuk STEP Berikutnya

STEP 01 tidak boleh menganggap provisional item sebagai keputusan final.

STEP 02 harus melakukan formal GitHub discovery dan lisensi; daftar repo pada dokumen lama hanya titik awal.

STEP 04 harus menghasilkan gambar UI aktual, bukan prompt-only. Sesuai aturan kerja pengguna, setelah prompt/gambar UI phase mencapai titik stop, proses tidak boleh melompat ke implementasi.

Sebelum coding, planning dan UI reference final harus menjadi source-of-truth proyek dan baru kemudian diingest ke repo pada STEP 08.

SOL tidak mulai implementasi sebelum STEP 09.