STEP 00

# Riset Repo Matang & Arsitektur
Google Flow Manager

Pondasi aplikasi desktop Windows untuk mengelola workflow Google Flow, antrean scene, akun/profil yang diotorisasi, dan AI browser agent.

Versi riset: 1.0  •  Tanggal: 6 Oktober 2026  •  Zona waktu: WIB

KESIMPULAN EKSEKUTIF Jangan fork satu repo secara mentah. Rekomendasi terbaik adalah arsitektur hybrid: Playwright sebagai mesin browser/session deterministik, adapter Flow-specific yang mengambil pola terbaik dari google-flow-mcp / flow-agent, dan Browser Use sebagai lapisan AI recovery/agent. UI desktop dibuat terpisah agar stabil, mudah dipaketkan untuk Windows, dan tidak terikat pada UI repo upstream.

Status STEP 00: RESEARCH COMPLETE — Gate rekomendasi arsitektur dapat diteruskan ke STEP 01.

# 1. Tujuan STEP 00

STEP ini tidak menulis kode aplikasi. Tujuannya adalah memastikan pondasi teknis dipilih setelah membandingkan repo yang relevan, mengecek kondisi Google Flow terbaru, memetakan risiko, dan menetapkan batas desain sebelum masuk requirement dan UI.

Memastikan masalah utama pengguna benar secara teknis: Google Flow gratis menyediakan kredit harian dan biaya per generasi membuat workflow 50–60 scene sulit dikerjakan manual.

Mencari repo yang sudah menyediakan otomasi Google Flow secara langsung maupun framework browser-agent yang lebih matang.

Membandingkan kematangan, lisensi, Windows support, persistent login, queue, observability, recovery, dan integrasi Gemini.

Memilih strategi fork / reuse / build-from-scratch yang paling rendah risiko.

Menetapkan batas kepatuhan: aplikasi tidak dirancang untuk mengakali limit layanan, captcha, anti-bot, atau rate limit API.

# 2. Fakta Produk Google Flow yang Relevan

Riset dilakukan terhadap halaman resmi Google Flow dan dokumentasi Gemini API per 6 Oktober 2026. Fakta berikut menjadi constraint arsitektur.

| Fakta | Kondisi terbaru | Dampak ke desain |
| --- | --- | --- |
| Kredit pengguna tanpa langganan | 50 Google Flow credits per hari. | Membuat queue dan credit-awareness penting. |
| Gemini Omni Flash 720p | 4s=7, 6s=10, 8s=12, 10s=15 credits per generation. | Scene 10 detik cepat menghabiskan kredit satu akun. |
| Flow web | Google merekomendasikan browser desktop berbasis Chromium. | Chromium + Playwright adalah pilihan teknis natural. |
| Omni Flash Developer API | gemini-omni-1.1-flash tersedia resmi pada paid Gemini API; output 3–10 detik. | Untuk skala produksi, official API adalah jalur yang lebih stabil daripada mengotomasi web UI. |
| Harga Omni API 720p | Sekitar US$0.10/detik output video pada tier berbayar. | Bisa menjadi fallback/production lane yang compliant. |
| Flow web API | Tidak ditemukan public Flow API resmi; repo komunitas mengotomasi browser/session. | Semua adapter Flow web harus diperlakukan sebagai integration yang bisa berubah. |

CATATAN PENTING Hitungan pengguna mengenai Omni Flash 10 detik = 15 kredit memang sesuai halaman bantuan resmi saat riset dilakukan. Google juga menyatakan biaya dan limit dapat berubah. Karena itu aplikasi harus membaca status aktual dari UI/API, bukan menanam angka kredit secara permanen di kode.

# 3. Batas Desain: Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Diotomatisasi

Tujuan aplikasi tetap dapat diwujudkan sebagai workflow manager dan browser agent, tetapi ada satu bagian yang perlu diubah dari gagasan awal agar tidak menjadi sistem untuk menghindari batas layanan.

| Area | Boleh dirancang | Tidak dijadikan fitur |
| --- | --- | --- |
| Multi-profile Google | Menyimpan profil browser terpisah, login manual sekali, menampilkan status, membuka profil yang dipilih pengguna. | Agent otomatis memilih akun berikutnya secara khusus untuk meneruskan pekerjaan setelah kuota akun habis demi menembus limit layanan. |
| Kredit Flow | Membaca/menampilkan perkiraan kredit, memberi warning, pause queue, atau meminta keputusan pengguna. | Menyamarkan penggunaan, mengubah identitas, fingerprint, proxy, atau mekanisme lain untuk mengelabui pembatasan. |
| Gemini API keys | Vault hingga 100 key berlabel, import TXT, validasi, pemilihan key per project, health status. | Rotasi otomatis antar-key untuk melewati rate limit/quota. Saat rate-limited, sistem harus pause/backoff atau meminta key/project resmi lain. |
| Captcha / anti-bot | Menggunakan browser nyata dan sesi yang memang sudah login, serta meminta interaksi pengguna bila challenge muncul. | Memecahkan, mencuri, atau mengintersep token captcha/anti-bot untuk menghindari kontrol akses. |
| Scale produksi | Gunakan official Gemini Omni API pada paid tier jika throughput tinggi diperlukan. | Mengandalkan reverse-engineered endpoint yang sengaja melewati proteksi Flow. |

# 4. Kandidat Repo Khusus Google Flow

Repo khusus Flow paling berguna sebagai referensi adapter: bagaimana menghubungkan Chrome yang sudah login, mendeteksi job selesai, mengunduh media, menangani resume, dan mengekspos operasi sebagai API/MCP. Namun repo ini relatif muda dan harus ditempatkan di belakang abstraction layer agar dapat diganti saat UI Flow berubah.

| Repo | Lisensi | Sinyal maturity | Kekuatan | Kelemahan/risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kodelyx/flow-agent | MIT | 63 commits; v1.0.0; Windows binary; 77 tests | CLI + REST + MCP + SQLite + extension bridge; video/image; diagnostics. | Sangat dekat dengan kebutuhan backend. Namun ada issue terbaru terkait token/captcha/domain migration. Fitur pooling credits tidak diadopsi. |
| ParkSangGwon/google-flow-mcp | MIT | 17 commits; struktur docs/test/security cukup rapi | Playwright via CDP, job records, resume, dry-run, Scene Builder, inspect/screenshot. | Bagus sebagai referensi reliability pattern. Masih kecil/muda; default config lebih berorientasi macOS. |
| eddie-fqh/flow-py | MIT | 8 commits | Python API/CLI, batch, credit check, media download, broad Flow operations. | Python-friendly, tetapi maturity masih rendah dan memakai network interception yang perlu ditinjau ulang. |
| omid-io/google-flow-suite | MIT | 5 commits; klaim 462 tests | CDP + MV3 + REST + FastMCP + SQLite. | Fitur menarik tetapi terlalu muda untuk dijadikan source of truth; angka test harus diverifikasi sendiri. |
| NeetroxX/Auto-Flow | Repo ber-LICENSE | 42 commits | Chrome MV3 side panel untuk batch image/video. | Sederhana dan berguna untuk ide UX batch; bukan pondasi agent/account manager lengkap. |
| hiepnd1102/flowGoogle | Tidak jelas sebagai basis komersial | 2 commits | Extension batch prompt + auto download. | Terlalu kecil untuk pondasi produksi. |

# 5. Kandidat Framework Browser/Agent yang Lebih Matang

| Repo/framework | Lisensi | Maturity | Kekuatan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| browser-use/browser-use | MIT | ~117k stars; ~12.9k forks; aktif Oct 2026 | Gemini native, persistent user_data_dir/profile, vision agent, tool/actions, active ecosystem. | Lapisan AI recovery terbaik; bukan Flow adapter spesifik. |
| microsoft/playwright | Apache-2.0 | ~96k stars; ~6.5k forks | Chromium/Firefox/WebKit, persistent context, auto-wait, debugging, Windows kuat. | Core deterministik terbaik; AI agent perlu ditambahkan. |
| browserbase/stagehand | MIT | ~25.5k stars | AI act/extract/observe/agent, TS/Python/Go, local/browserbase. | Ada riwayat issue persistence local; cloud features lebih nyaman daripada local-only. |
| Skyvern-AI/skyvern | AGPL-3.0 | ~23.1k stars; ~2.2k forks | Browser profiles, workflow blocks, agent + Playwright, self-host/cloud. | Lisensi AGPL dan stack lebih berat untuk aplikasi Windows portable proprietary-style. |
| browser-use/workflow-use | AGPL-3.0 | ~4.2k stars | Record workflow, deterministic replay, self-healing fallback. | README sendiri menyebut early development dan tidak direkomendasikan production. |
| browser-use/desktop | MIT | ~699 stars; 801 commits | Sudah desktop cross-platform, cookie porting, Windows installer. | Provider bawaan fokus Anthropic/Codex; bukan basis ideal untuk produk Flow+Gemini tanpa refactor besar. |

# 6. Scorecard Teknis

Skor 1–5. Bobot menekankan stabilitas, Windows, persistent session, dan kemampuan menjadi fondasi jangka panjang; bukan sekadar banyak fitur.

| Kandidat | Fit Flow 25% | Maturity 20% | Windows 10% | Session 15% | Agent 10% | License 10% | Recovery 10% | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Playwright | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.10 |
| Browser Use | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.54 |
| flow-agent | 5.0 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.31 |
| google-flow-mcp | 5.0 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.20 |
| flow-py | 4.7 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 5.0 | 3.0 | 3.65 |
| Stagehand | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 3.86 |
| Skyvern | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 4.5 | 3.88 |

PEMENANG BUKAN SATU REPO Browser Use memiliki skor tertinggi sebagai framework agent, tetapi Playwright tetap lebih tepat sebagai execution core. flow-agent dan google-flow-mcp unggul pada pengetahuan spesifik Google Flow. Karena itu arsitektur terbaik adalah menggabungkan peran, bukan memilih satu repo untuk di-fork penuh.

# 7. Rekomendasi Final Arsitektur

Nama kerja: “Google Flow Manager”. Target awal: Windows 11 desktop, local-first, semua session data tetap di PC pengguna, tidak membutuhkan server cloud sendiri untuk fungsi inti.

| Layer | Teknologi rekomendasi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Desktop UI | PySide6 | Cocok untuk aplikasi Windows portable, cepat dibuat, native-feel, mudah dipaketkan. |
| Browser Execution Core | Playwright + Chromium/Chrome CDP | Stabil, persistent context kuat, debugging jelas, cross-platform. |
| Flow Adapter | Kode sendiri dengan pola dari google-flow-mcp / flow-agent | Mengisolasi selector/state Flow agar mudah dipatch bila UI berubah. |
| AI Agent / Recovery | Browser Use + ChatGoogle | Gemini supported secara native; dipakai saat deterministic action gagal atau UI berubah. |
| Job Queue | SQLite + asyncio worker | Resume setelah crash, status per scene, retry policy, mudah dibundle local. |
| Account Profiles | Dedicated Chrome user-data-dir per account | Cookie/localStorage tidak tercampur; login manual satu kali; mudah backup/disable. |
| Gemini Key Vault | Encrypted local vault + import TXT | Simpan hingga 100 key berlabel; pilih key aktif per project; health check. |
| Secrets | Windows DPAPI / Credential Manager | Jangan simpan plaintext API key/password di repo atau SQLite. |
| Observability | Structured logs + screenshot on failure + event timeline | Memudahkan AI maupun user memahami failure tanpa tebak-tebakan. |
| Official scale lane | Gemini Omni 1.1 Flash API | Jalur resmi untuk throughput tinggi dan lebih tahan perubahan UI Flow. |

# 8. Alur Sistem yang Direkomendasikan

User membuat Project dan mengimpor daftar scene/prompt (TXT/CSV/JSON).

User memilih profile Google Flow yang memang ingin dipakai untuk project tersebut dan melakukan login manual jika belum login.

Preflight memeriksa Chrome profile, akses Flow, model/durasi/aspect ratio, folder output, dan status key Gemini agent.

Queue menjalankan scene satu per satu melalui deterministic Flow Adapter.

Jika halaman berubah atau selector tidak ditemukan, worker mengambil screenshot + DOM snapshot lalu memanggil Browser Use agent untuk recovery terbatas.

Jika credit warning/insufficient muncul, queue di-pause dan UI meminta keputusan pengguna. Sistem tidak otomatis berpindah akun demi melanjutkan kuota.

Jika pengguna memilih official API lane, scene dapat dikirim ke Gemini Omni API menggunakan key/project yang dipilih pengguna.

Setiap hasil diunduh, diverifikasi file size/format, diberi nama deterministic, dan disimpan ke history SQLite.

Jika app crash/restart, unfinished job dapat dilanjutkan dari checkpoint tanpa mengulang scene yang sudah sukses.

# 9. Desain AI Agent

AI agent bukan pengganti seluruh automasi. Agent harus ditempatkan sebagai “supervisor/recovery layer” agar biaya, perilaku, dan hasil lebih terkontrol.

| Mode agent | Kapan dipakai | Aksi yang diizinkan |
| --- | --- | --- |
| Observer | Normal run | Baca screenshot/status/log; jelaskan progress dengan bahasa manusia. |
| Recovery | Selector/UI Flow berubah | Mencari tombol/input yang ekuivalen, mengusulkan mapping baru, retry terbatas. |
| Planner | User memberi 50–60 scene | Validasi format, urutkan queue, estimasi kebutuhan proses, tandai scene yang kurang jelas. |
| Troubleshooter | Login/session/download gagal | Mendiagnosis penyebab dan memberi tindakan yang aman. |
| Forbidden autonomous behavior | Quota/rate limit/captcha | Tidak mengakali captcha, fingerprint, quota, atau auto-switch untuk menembus limit. |

# 10. Gemini API Key Vault — Desain Sampai 100 Key

Kebutuhan “hingga 100 API key” dapat dipenuhi sebagai vault dan project selector. Bukan sebagai mesin rotasi kuota.

Import TXT: satu key per baris; ignore baris kosong dan komentar.

Deduplicate berdasarkan fingerprint hash; key asli tidak pernah ditampilkan penuh setelah disimpan.

Label: nama akun/project, tanggal ditambahkan, status terakhir, model yang diuji.

Test button per key dan Test All dengan concurrency rendah.

Status: Healthy, Invalid/Revoked, Permission Error, Rate Limited, Unknown.

Pemilihan: Active key per project atau explicit manual fallback key.

Jika Rate Limited: backoff/pause + pemberitahuan. Jangan pindah ke key lain hanya untuk melewati batas provider.

Encryption: Windows DPAPI; backup terenkripsi opsional.

# 11. Account/Profile Manager

| Field per profile | Isi |
| --- | --- |
| Profile ID | UUID internal; bukan email mentah sebagai primary key. |
| Display Name | Nama yang dibuat user, mis. Flow Account 01. |
| Google Account | Email hanya ditampilkan jika user memilih menyimpannya. |
| Chrome user-data-dir | Folder terisolasi per profile. |
| Flow access | Unknown / Ready / Login Required / Blocked / Error. |
| Credit status | Snapshot terakhir + timestamp; dianggap informational karena dapat berubah. |
| Last project | Flow project terakhir yang dipakai. |
| Health | Browser launch, cookie/session, page readiness, download path. |

UX yang direkomendasikan: user bisa memilih satu profile aktif, membuka Chrome profile tersebut, refresh status, dan memindahkan project secara manual. Sistem boleh mengelola banyak profil untuk kenyamanan, tetapi tidak membuat credit pool otomatis.

# 12. Failure Model dan Recovery

| Failure | Deteksi | Recovery |
| --- | --- | --- |
| Flow login expired | Redirect/login page | Pause; buka profile dan minta login manual. |
| UI selector berubah | Element timeout | Screenshot + Browser Use recovery; simpan candidate selector baru untuk review. |
| Generation timeout | Status tidak selesai dalam SLA | Poll ulang, cek job card; jangan submit ulang sampai yakin job lama gagal. |
| Credit insufficient | Warning/card/status | Pause queue dan tampilkan pilihan user. |
| Download gagal | File tidak muncul / size 0 | Retry download tanpa regenerate jika asset sudah ada. |
| Chrome crash | CDP disconnect | Restart profile, restore checkpoint, rescan job state. |
| Gemini agent key invalid | 401/403 | Disable key dan minta pilih key lain. |
| Gemini agent rate limited | 429 | Backoff/pause; tidak auto-rotate untuk menghindari quota. |

# 13. Security & Privacy Requirements

Tidak pernah menyimpan password Google. Login dilakukan di Chrome profile milik pengguna.

Cookie/profile directory tidak boleh masuk log, backup cloud, atau GitHub secara default.

API key dienkripsi dengan mekanisme Windows; UI hanya menampilkan masked key dan fingerprint.

Local REST/MCP server, jika digunakan, bind ke 127.0.0.1 secara default dan memakai auth token lokal.

Screenshot failure dapat mengandung data akun; retention harus configurable dan ada tombol Clear Diagnostics.

Semua automation action harus memiliki audit log: timestamp, profile, project, scene, action, result.

Tidak memakai stealth/fingerprint spoofing/proxy rotation sebagai fitur inti.

Dependency/license notices untuk MIT/Apache code yang direuse harus dipertahankan.

# 14. Strategi Reuse: Fork atau Build?

| Pilihan | Penilaian |
| --- | --- |
| Fork flow-agent penuh | Tidak disarankan. Fit Flow tinggi tetapi kita akan membuang/ubah bagian multi-account pooling, UI, dan security; merge upstream akan cepat rumit. |
| Fork google-flow-mcp penuh | Tidak disarankan sebagai aplikasi akhir. Sangat bagus sebagai engine reference tetapi UI desktop/account manager belum ada. |
| Fork Browser Use Desktop | Tidak disarankan. Desktop shell matang namun provider/arsitektur fokus use case berbeda; refactor Flow-specific terlalu besar. |
| Build app sendiri + dependency/reuse terkontrol | DIREKOMENDASIKAN. Gunakan Playwright & Browser Use sebagai dependencies; port pola Flow adapter yang kompatibel lisensi dengan attribution. Boundary antarmodul jelas dan dapat dites. |

KEPUTUSAN STEP 00 Build aplikasi baru dengan arsitektur modular. Jangan clone/fork mentah satu repo sebagai produk akhir. Repo Flow-specific dipakai sebagai referensi teknis dan, bila kode direuse, hanya bagian yang lolos audit lisensi/security/testing.

# 15. Urutan Implementasi yang Disarankan (Belum Coding)

| STEP | Dokumen/tahap | Output utama |
| --- | --- | --- |
| STEP 01 | Product Requirements & Scope Lock | Definisi problem, user stories, mode Flow Web vs Official API, batas automation, acceptance criteria. |
| STEP 02 | Repo & License Due Diligence | Audit file/license/dependency kandidat terpilih, tentukan reuse map yang legal/aman. |
| STEP 03 | System Architecture | Modul, state machine, SQLite schema, profile isolation, queue/checkpoint, agent boundary. |
| STEP 04 | Security & Secrets | DPAPI, API key vault, local server auth, logs/screenshot retention. |
| STEP 05 | Flow Adapter Specification | State page Flow, selector strategy, polling, download, error taxonomy, no anti-bot bypass. |
| STEP 06 | AI Agent Specification | Gemini agent tools, prompt contract, recovery scope, human approval rules. |
| STEP 07 | UX Information Architecture | Screen list: Dashboard, Projects, Scenes, Accounts, Key Vault, Agent, Logs, Settings. |
| STEP 08 | Prompt UI Images | Buat prompt UI per layar. Setelah prompt selesai, STOP sampai seluruh gambar UI final diperiksa. |
| STEP 09+ | UI Reference DOCX → Pre-coding Gate → Implementation | Baru coding setelah planning + UI reference lengkap dan masuk repo. |

# 16. Proof-of-Concept Tests yang Wajib Sebelum Memilih Engine Final

Windows 11: launch 3 profile Chrome terpisah tanpa cookie tercampur.

Login manual Flow pada profile; restart app; session tetap tersimpan.

Generate satu video melalui deterministic UI action tanpa agent.

Download asset dan verifikasi file tidak corrupt.

Simulasikan UI selector rusak; Browser Use agent harus bisa memberi recovery tanpa melakukan action berisiko.

Simulasikan app crash saat render; restart harus mendeteksi job yang sudah berjalan/selesai dan tidak double-spend.

Import 100 Gemini API key dummy/valid mixed; dedupe, encrypt, mask, validate tanpa UI hang.

429 API: queue pause/backoff, tidak otomatis berpindah key.

Credit insufficient: queue pause dan meminta keputusan user.

Flow domain/locale berubah: adapter discovery tetap dapat menemukan project/prompt/generate melalui stable accessibility signals jika tersedia.

# 17. Shortlist Final

| Prioritas | Repo | Peran yang dipakai |
| --- | --- | --- |
| #1 | microsoft/playwright | Execution core, Chromium, CDP, persistent contexts, download/event handling. |
| #2 | browser-use/browser-use | Gemini-powered browser agent untuk recovery, visual understanding, natural-language supervisor. |
| #3 | ParkSangGwon/google-flow-mcp | Referensi Flow-specific untuk job/resume/dry-run/Scene Builder/inspect. |
| #4 | kodelyx/flow-agent | Referensi Flow-specific untuk REST/MCP/SQLite/diagnostics/Windows packaging patterns. |
| Reference only | flow-py / Auto-Flow / google-flow-suite | Bahan pembanding fitur dan test cases; bukan source of truth. |

# 18. Gate STEP 00

| Gate | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Masalah utama terverifikasi | PASS | Flow free credit dan biaya Omni 10 detik terkonfirmasi. |
| Repo khusus Flow ditemukan | PASS | Ada beberapa kandidat aktif, tetapi semuanya unofficial. |
| Framework matang ditemukan | PASS | Playwright + Browser Use sangat kuat untuk core + agent. |
| Lisensi kandidat utama layak | PASS dengan catatan | Playwright Apache-2.0; Browser Use / Flow candidates terpilih MIT. Reuse tetap perlu notice/audit. |
| Risiko UI/anti-bot dipahami | PASS | Flow web adapter harus modular; anti-bot/captcha bypass dikecualikan. |
| Arsitektur awal dipilih | PASS | Hybrid modular, local-first, PySide6 + Playwright + Browser Use + SQLite. |
| Boleh mulai coding | FAIL / BELUM | Masih harus menyelesaikan STEP planning, UI reference, dan pre-coding gate. |

STEP berikutnya yang direkomendasikan: STEP 01 — PRODUCT REQUIREMENTS & SCOPE LOCK. Belum coding.

# 19. Sumber Riset Utama

• Google Flow Help — Manage your Google Flow credits: https://support.google.com/flow/answer/16526234

• Google Flow official product page: https://labs.google/fx/tools/flow

• Google Flow Help — Get started: https://support.google.com/flow/answer/16353333

• Gemini API — Omni Flash guide: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/omni

• Gemini API — Pricing: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

• Gemini API — Gemini Omni Flash model: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-omni-flash

• GitHub — microsoft/playwright: https://github.com/microsoft/playwright

• GitHub — browser-use/browser-use: https://github.com/browser-use/browser-use

• GitHub — browser-use/desktop: https://github.com/browser-use/desktop

• GitHub — browser-use/workflow-use: https://github.com/browser-use/workflow-use

• GitHub — browserbase/stagehand: https://github.com/browserbase/stagehand

• GitHub — Skyvern-AI/skyvern: https://github.com/Skyvern-AI/skyvern

• GitHub — kodelyx/flow-agent: https://github.com/kodelyx/flow-agent

• GitHub — ParkSangGwon/google-flow-mcp: https://github.com/ParkSangGwon/google-flow-mcp

• GitHub — eddie-fqh/flow-py: https://github.com/eddie-fqh/flow-py

• GitHub — omid-io/google-flow-suite: https://github.com/omid-io/google-flow-suite

• GitHub — NeetroxX/Auto-Flow: https://github.com/NeetroxX/Auto-Flow

Catatan metodologi: angka star/fork/commit dan kondisi issue bersifat snapshot per tanggal riset dan dapat berubah. Klaim test dari repo komunitas diperlakukan sebagai klaim upstream sampai diverifikasi ulang di lingkungan build kita sendiri.