FLOW-OTOMATIS

# STEP 02
EXISTING SOLUTION / GITHUB DISCOVERY

Software Factory ASTRA + SOL — Complete Final V2

MODE — ASTRA / PLANNING ONLY — tidak ada coding, UI, commit, atau perubahan repo.

PROJECT — Flow-Otomatis • NEW_GREENFIELD • target Windows 11 portable • pengguna non-programmer.

DISCOVERY DECISION — BUILD_FROM_SCRATCH_WITH_COMPONENTS. Tidak ditemukan repo matang yang layak dijadikan base/fork produk secara langsung.

STEP 02 GATE — PASS_WITH_PROVISIONAL — discovery dan adoption decision lengkap; build/live-service probes sengaja belum dijalankan.

Keputusan utama: bangun produk Flow-Otomatis sendiri, gunakan komponen matang untuk kemampuan umum, dan gunakan repo Google Flow pihak ketiga hanya sebagai referensi pola—bukan sebagai fondasi produk.

Prepared: 6 Oktober 2026 (WIB) • Source of truth input: STEP 00 + STEP 01 + Software Factory V2

# 1. Tujuan STEP 02

STEP 02 menjawab satu pertanyaan: apakah proyek sebaiknya dibangun dari nol, di-fork dari repo matang, atau disusun dari komponen upstream yang sudah terbukti. Tahap ini tidak memilih UI dan tidak mengunci arsitektur final; keputusan stack final tetap milik STEP 06.

Menemukan kandidat exact-base, strong-base, component-source, dan reference-only.

Menguji kelayakan lisensi/provenance sebelum ada rencana reuse kode.

Memetakan kandidat terhadap requirement MUST/SHOULD dari STEP 01.

Membedakan bukti yang benar-benar diverifikasi dari klaim README atau hal yang belum dites.

Menghasilkan satu adoption decision yang bisa diteruskan ke STEP 03 tanpa memulai implementasi.

# 2. Baseline Requirement yang Dipakai

| Core workload | Satu proyek berisi ±50–60 scene; antrean harus tetap memiliki Scene ID, status, hasil, retry, pause/resume. |
| --- | --- |
| Google profiles | Banyak profil Google yang dimiliki/diizinkan pengguna; login/MFA/CAPTCHA tetap human handoff. |
| Execution R1 | Serial orchestration lebih dulu; parallel multi-profile bukan requirement R1. |
| AI Agent | Bahasa manusia/Indonesia, berbasis Gemini, hanya tindakan yang diizinkan dan dapat diaudit. |
| Gemini keys | Vault hingga 100 API key; masked; tidak untuk merotasi demi melewati rate limit/quota. |
| Platform | Windows 11, portable ZIP, penggunaan normal tanpa terminal/admin/dev runtime. |
| Safety boundary | Tidak membypass CAPTCHA, MFA, safety filter, rate limit, provider quota, atau protective measures. |
| Reliability | Restart/recovery; external state ambigu tidak boleh memicu duplicate submission otomatis. |

# 3. Metode Discovery

## 3.1 Vocabulary map

| Layer | Search vocabulary |
| --- | --- |
| Exact domain | Google Flow MCP, Google Flow automation, Flow video generation, Flow multi account, Flow credits, Flow browser automation |
| Browser core | Playwright persistent profile, Chrome CDP, browser automation Windows |
| AI browser agent | browser-use Gemini, Stagehand, browser agent deterministic action |
| Official ecosystem | Gemini Omni Flash API, Veo 3.1 API, Google Flow credits, Google GenAI SDK |
| Reliability/security | persistent jobs, idempotent retry, crash recovery, session isolation, secret storage, CI Windows |

## 3.2 Search layers

Exact solution: repo yang secara eksplisit mengotomasi Google Flow.

Strong base: framework browser automation / browser agent yang matang.

Critical components: persistent browser session, job recovery, output capture, diagnostics.

Reference implementations: repo kecil/alpha yang mengandung pola domain yang relevan.

Official ecosystem: dokumentasi Google untuk Flow credits, Gemini Omni Flash, Veo 3.1, pricing, dan usage boundaries.

# 4. Search Log Ringkas

| Layer | Query/Target | Temuan | Implikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Exact | Google Flow MCP / automation | miyakejima/google-flow-mcp; ParkSangGwon/google-flow-mcp; kodelyx/flow-agent; repo kecil lain | Ada pola berguna, tetapi tidak ada product base matang. |
| Framework | Playwright | microsoft/playwright | Komponen browser paling matang; kandidat utama browser engine. |
| Agent | Browser Use | browser-use/browser-use | Agent layer matang; cocok sebagai optional recovery/agent, bukan executor utama. |
| Agent alt. | Stagehand | browserbase/stagehand | Alternatif TypeScript kuat; tidak unggul untuk kebutuhan portable desktop saat ini. |
| Automation alt. | Skyvern | Skyvern-AI/skyvern | Terlalu berat dan AGPL-3.0 untuk base produk ini. |
| Official | Google video API | Gemini Omni Flash 1.1 + Veo 3.1 | Jalur programatik resmi tersedia, tetapi video API tidak memiliki free tier. |
| Policy | Flow credits / Google terms | Google Help + Terms | Flow gratis 50 kredit/hari; biaya model berubah; desain tidak boleh berbasis circumvention. |

# 5. Official Ecosystem Findings

OFFICIAL API EXISTS — Pada 2026 Google menyediakan Gemini Omni Flash 1.1 dan Veo 3.1 melalui Gemini API. Ini adalah jalur programatik resmi dan jauh lebih stabil daripada bergantung pada klik UI Flow.

Google Flow Help menyatakan akun tanpa subscription dapat memperoleh 50 Flow credits harian; refresh dipicu oleh generasi pertama dan kredit harian tidak roll over.

Gemini Omni Flash 720p tercantum 4s=7, 6s=10, 8s=12, 10s=15 Flow credits. Biaya kredit dapat berubah sehingga aplikasi tidak boleh hard-code asumsi biaya permanen.

Gemini Omni Flash API mendukung video 3–10 detik dan beberapa resolusi. Jalur API video saat ini berbayar; free tier video tidak tersedia.

Veo 3.1 juga tersedia via API. Model/price harus dianggap data provider yang berubah, bukan konstanta bisnis aplikasi.

Dokumentasi eligibility Flow dan marketing/free-credit pages tidak sepenuhnya konsisten; runtime app harus memperlakukan akses/eligibility sebagai capability yang dideteksi, bukan diasumsikan.

PRODUCT CONSEQUENCE — Discovery merekomendasikan produk tidak dikunci ke satu jalur. Jalur web Flow dapat tetap didukung untuk akun pengguna, sedangkan official API adalah opsi programatik yang lebih stabil jika pengguna memilih penggunaan berbayar. Bentuk arsitektur final baru dikunci STEP 06.

# 6. Provider / Quota Boundary

Tujuan awal pengguna adalah mengurangi pekerjaan manual saat kredit satu akun habis. Namun mekanisme yang secara khusus merotasi banyak akun gratis untuk mengakali batas per-akun tidak dijadikan requirement implementasi. Google Terms melarang upaya melewati protective measures; dokumentasi Generative AI juga melarang fasilitasi circumvention terhadap abuse protections.

Multi-profile manager tetap valid untuk mengelola akun milik/berizin pengguna dan memisahkan session.

R1 boleh membaca/menampilkan status akun yang bisa dideteksi secara wajar, lalu pause/Needs Attention bila akun tidak dapat melanjutkan.

Pergantian profil boleh berupa tindakan pengguna/assisted workflow yang sah; bukan rotasi otomatis yang dirancang untuk mengejar kumpulan free credits.

Untuk unattended long-run yang membutuhkan throughput terprediksi, official paid API adalah jalur yang lebih defensible.

CAPTCHA, MFA, region restriction, safety filter, access control, dan rate limit tidak boleh dibypass.

# 7. Candidate Register

| ID | Candidate | Class | License | Maturity | Useful evidence | Blocker / caveat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | microsoft/playwright | COMPONENT | Apache-2.0 | Sangat matang | Browser engine lintas Windows; deterministic; traces; isolation. | Bukan produk Flow/GUI/queue. |
| C02 | browser-use/browser-use | COMPONENT | MIT | Sangat aktif | AI browser agent; Gemini; local Chrome profile. | Lebih nondeterministik; tidak cocok jadi core normal path. |
| C03 | miyakejima/google-flow-mcp | REFERENCE | MIT | ALPHA / kecil | Multi-account session, persistent jobs, capability discovery, explicit credit confirmation, security patterns. | Alpha; UI Flow rapuh; repo identity/install-name inconsistency; bukan desktop product. |
| C04 | ParkSangGwon/google-flow-mcp | REFERENCE | MIT | Kecil / aktif | Dedicated Chrome profile, Playwright+CDP, resume/idempotency, structured errors, dry-run/doctor. | Single-domain MCP; bukan multi-account desktop product; UI-dependent. |
| C05 | kodelyx/flow-agent | REFERENCE / NO BASE | README menyebut MIT; LICENSE root belum tervalidasi | Aktif | Flow-specific, Windows binary, multi-account/history, local API. | Cookie/session extraction + credit pooling behavior; provenance/bundled-binary + policy risk. |
| C06 | browserbase/stagehand | REFERENCE ALT | MIT | Matang/aktif | Hybrid deterministic + natural-language browser actions. | TypeScript/Browserbase ecosystem lebih berat untuk kebutuhan saat ini. |
| C07 | Skyvern-AI/skyvern | REJECTED AS BASE | AGPL-3.0 | Aktif | Powerful browser workflow platform. | Service/Docker/cloud-heavy; AGPL; berlebihan untuk portable desktop. |
| C08 | Google Gemini Video APIs | OFFICIAL SERVICE | Vendor Terms | Official | Gemini Omni + Veo programmatic generation; documented model API. | Paid video only; bukan replacement free Flow credits. |

# 8. Early Rejections

| Repo | Classification | Reason |
| --- | --- | --- |
| RohaanA/google-flow-mcp | REJECTED AS BASE | Repo sangat baru/sekitar 1 commit; belum cukup evidence maintenance meski idenya relevan. |
| vynnlee/google-flow-mcp | REJECTED AS BASE | Baru dan memakai positioning seputar bot-detection; risk/reliability tidak cocok dengan safety baseline. |
| omid-io/google-flow-suite | REJECTED AS BASE | Klaim production-grade belum didukung kedalaman histori/maintenance yang cukup. |

# 9. Deep Audit — C01 Microsoft Playwright

| Role candidate | Primary browser automation component, bukan product base. |
| --- | --- |
| Maturity | Repo Microsoft besar, sangat aktif, multi-browser, Windows/Linux/macOS, documentation/test ecosystem matang. |
| Why it fits | Deterministic selectors/actions, isolated contexts, tracing/screenshots, mature debugging; cocok untuk normal path yang harus dapat diprediksi. |
| What it does NOT solve | Tidak memiliki Flow domain logic, 50–60 scene workspace, AI Agent contract, key vault, packaging UI. |
| License | Apache-2.0; acceptable sebagai dependency dengan attribution/license obligations. |
| Adoption posture | LEADING COMPONENT. Final direct-dependency decision menunggu STEP 06. |
| Build probe | NOT_TESTED locally pada STEP 02. Maturity/CI/docs diverifikasi dari upstream, bukan local build. |

Interpretasi ASTRA: untuk aplikasi yang harus stabil, browser actions utama sebaiknya deterministic dan terukur. AI agent dapat membantu diagnosis/recovery, tetapi tidak seharusnya memutuskan setiap klik normal jika selector/flow dapat dibuat deterministik.

# 10. Deep Audit — C03 miyakejima/google-flow-mcp

| Classification | REFERENCE_ONLY — exact-domain reference terbaik saat discovery. |
| --- | --- |
| Good patterns | Multi-account sessions terisolasi, persistent jobs, account capability discovery, explicit credit-spend confirmation, diagnostic screenshot, output hashing/ffprobe, runtime data lokal. |
| Security stance | README menegaskan tidak mengakses password/2FA dan tidak membypass CAPTCHA, regional restriction, quotas, safety/access controls. |
| CI/testing | Windows+Linux CI dan automated tests dilaporkan upstream; live Flow tests dikeluarkan dari CI karena membutuhkan akun/credits. |
| Maturity | Masih ALPHA; beberapa multi-account paths sendiri disebut membutuhkan broader validation. |
| Provenance note | Halaman canonical terdeteksi sebagai miyakejima/google-flow-mcp tetapi beberapa install commands menunjuk nama owner lain. Ini harus diselesaikan bila suatu hari ada reuse source. |
| Adoption posture | Ambil ide/pattern secara clean-room/reference; jangan fork sebagai product base. |
| Build probe | NOT_TESTED locally. Tidak ada login/credit user yang digunakan pada discovery. |

# 11. Deep Audit — C04 ParkSangGwon/google-flow-mcp

| Classification | REFERENCE_ONLY. |
| --- | --- |
| Good patterns | Chrome diluncurkan terpisah dengan dedicated profile; Playwright attach via CDP; resume/idempotent jobs; structured error; dry-run; doctor/diagnostics. |
| Credential model | Dedicated profile mempertahankan login sehingga app tidak perlu menerima password langsung. |
| Scope | MCP tool/domain automation, bukan desktop project manager 60-scene. |
| Fragility | Masih bergantung pada Flow UI; upstream secara eksplisit menyebut unofficial automation. |
| License | MIT file tersedia. |
| Adoption posture | Reference untuk job-state/recovery/diagnostic patterns; bukan fork base. |
| Build probe | NOT_TESTED locally. |

# 12. Deep Audit — C02 Browser Use

| Classification | COMPONENT_SOURCE, optional. |
| --- | --- |
| Maturity | Sangat aktif; MIT; komunitas besar. |
| Relevant capability | Agent browser berbasis LLM; dukungan Gemini; reuse local/system Chrome profile; separate profile dirs. |
| Best role | Recovery/diagnostics/assisted action yang sulit di-script, bukan executor utama setiap langkah. |
| Risk | LLM action lebih nondeterministik, menambah token/API dependency dan area failure. |
| Safety note | Cloud/stealth/CAPTCHA-solving capabilities yang mungkin ada di ecosystem tidak menjadi bagian rancangan Flow-Otomatis. |
| Adoption posture | OPTIONAL; STEP 06 menentukan apakah perlu sebagai dependency atau hanya pola referensi. |
| Build probe | NOT_TESTED locally. |

# 13. License & Provenance Gate

| Candidate | License/Terms | Gate | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Playwright | Apache-2.0 | PASS | Dependency reuse acceptable; retain upstream license/notice obligations. |
| Browser Use | MIT | PASS | Dependency/reference acceptable. |
| miyakejima/google-flow-mcp | MIT | PASS for reference | Source reuse tetap harus preserve attribution; provenance inconsistency perlu ditutup sebelum copying. |
| ParkSangGwon/google-flow-mcp | MIT | PASS for reference | Reference/source reuse legally simpler, tetapi product fit rendah. |
| kodelyx/flow-agent | README claims MIT; root LICENSE not confirmed | HOLD for source reuse | Tidak copy/vendorkan source sampai exact license file/provenance diverifikasi. |
| Stagehand | MIT | PASS | Legal fit baik, product fit bukan pilihan utama. |
| Skyvern | AGPL-3.0 | NO for base | Copyleft/service obligations tidak sebanding dengan kebutuhan portable desktop. |
| Google Video APIs | Google API/Product Terms | SERVICE TERMS | Gunakan hanya sesuai official API, pricing, quota, and product terms. |

PROVENANCE RULE — Tidak ada source code pihak ketiga yang disalin pada STEP 02. Jika nanti STEP 06 memilih reuse source, commit/pin, license text, attribution, upstream URL, dan patch history wajib dicatat sebelum implementation.

# 14. Requirement Coverage Matrix

Legend: N=NATIVE • A=ADAPTABLE • M=MAJOR_REWORK • X=MISSING • U=UNKNOWN • C=CONFLICT. Requirement weight: MUST=5, SHOULD=3, COULD=1.

| ID | Requirement | Priority | Weight | Playwright | Browser Use | miyakejima | ParkSangGwon | kodelyx | Official Video API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 60-scene project/queue | MUST | 5 | M | M | M | M | M | M |
| R02 | Bulk scene input | MUST | 5 | M | M | M | M | M | M |
| R03 | Authorized multi-profile session | MUST | 5 | A | A | N | M | N | X |
| R04 | Flow web execution | MUST | 5 | A | A | N | N | N | X |
| R05 | Result mapping/download | MUST | 5 | A | A | N | N | N | N |
| R06 | Pause/resume/retry/recovery | MUST | 5 | A | A | N | N | A | A |
| R07 | Human MFA/CAPTCHA handoff | MUST | 5 | A | A | N | N | A | N |
| R08 | Quota-safe behavior | MUST | 5 | A | A | N | N | C | N |
| R09 | Natural-language AI Agent | MUST | 5 | X | N | A | A | A | A |
| R10 | Up to 100 Gemini keys | MUST | 5 | X | X | X | X | X | A |
| R11 | Windows portable product | MUST | 5 | A | A | M | M | M | A |
| R12 | Audit/diagnostics | SHOULD | 3 | N | N | N | N | A | N |

Interpretasi: tidak ada satu kandidat yang secara native memenuhi produk lengkap. Repo Flow-specific unggul pada domain execution, tetapi tidak memiliki workspace/GUI/key-vault/release packaging yang dibutuhkan. Framework matang unggul sebagai komponen, bukan base produk.

# 15. Evaluation Matrix — 20 Dimensions

| Dimension | Weight | Playwright | Browser Use | miyakejima | ParkSangGwon | kodelyx | Official API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product fit | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| MUST coverage | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Architecture quality | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Maintainability | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Testability | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| CI maturity | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Windows fit | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Portable fit | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| UI customization | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Performance | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Offline/privacy | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| API/AI fit | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dependency health | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Security posture | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Documentation | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| License fit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Upstream risk | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Customization effort | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Migration/recovery | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AI modifiability | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Weighted index /100 |  | 89.0 | 75.6 | 71.8 | 69.3 | 60.0 | 88.2 |

Catatan: index ini membandingkan kualitas sebagai teknologi/reference, bukan berarti skor tertinggi otomatis menjadi product base. Contohnya Playwright dan official API tinggi karena matang sebagai komponen/service, tetapi tidak menyediakan produk Flow-Otomatis secara utuh.

# 16. Adoption Decision

DECISION — BUILD_FROM_SCRATCH_WITH_COMPONENTS — jangan fork repo Google Flow yang ada sebagai base product.

## 16.1 Yang direkomendasikan

Product shell, project model, 50–60 scene queue, account registry, recovery model, agent permission model, key vault, audit log, dan packaging dibuat sebagai milik Flow-Otomatis.

Playwright menjadi leading candidate untuk browser automation component jika STEP 06 memilih jalur web automation.

Browser Use dipertimbangkan sebagai optional AI recovery/diagnostic layer saja, bukan core executor normal path.

miyakejima/google-flow-mcp dan ParkSangGwon/google-flow-mcp dipakai sebagai domain reference untuk session/job/recovery/diagnostics—tidak di-fork sebagai product base.

Official Gemini video API dicatat sebagai jalur programatik resmi/berbayar yang dapat dipertimbangkan sebagai provider option.

kodelyx/flow-agent tidak dijadikan base dan perilaku credit-pooling antar akun tidak diadopsi.

## 16.2 Alasan tidak fork exact-domain repo

Semua kandidat exact-domain yang ditemukan masih kecil/alpha dibanding requirement produk desktop profesional.

Mereka bergantung pada UI Flow yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Tidak ada yang memberi kombinasi lengkap: 60-scene workspace + portable GUI + controlled AI Agent + 100-key vault + robust release lifecycle.

Fork akan mewariskan struktur dan asumsi domain yang sempit, sementara kebutuhan Flow-Otomatis lebih besar.

Membangun product core sendiri mengurangi lock-in dan memudahkan official API maupun web adapter hidup berdampingan nanti.

# 17. FR-013 / Quota Handling — Resolution

RESOLVED FOR SAFE R1 — Auto-rotation banyak akun gratis yang secara khusus ditujukan untuk mengumpulkan/menembus batas kredit provider tidak masuk scope implementasi. R1 mendukung multi-profile management, status/recovery, dan assisted/manual switching yang sah; long-run otomatis dapat diarahkan ke official API jika pengguna memilihnya.

| Allowed product behavior | Menyimpan registry profile terpisah, memeriksa state yang terlihat, pause saat tidak bisa lanjut, meminta tindakan pengguna, resume tanpa kehilangan Scene ID, atau memakai provider resmi yang dikonfigurasi. |
| --- | --- |
| Not adopted | Credit pooling / forced account rotation / bypass of quotas, CAPTCHA, MFA, regional restrictions, safety filter, rate limit, access controls. |
| Reason | Provider-boundary + reliability: product tidak boleh tergantung pada perilaku circumvention dan tidak boleh menjadikan akun gratis sebagai pooled quota backend. |
| Impact on original goal | Manual clicking dan kehilangan progress tetap dapat dikurangi lewat queue, profile/session management, resume, diagnostics, AI assistance, serta optional official API. |

# 18. Buildability / Evidence Status

| Candidate | Evidence level | What was / was not tested |
| --- | --- | --- |
| Playwright | READ/UPSTREAM VERIFIED | Repo maturity, OS support, license, docs/CI ecosystem. Local build tidak dijalankan. |
| Browser Use | READ/UPSTREAM VERIFIED | Gemini support, local Chrome profile, license, activity. Local build tidak dijalankan. |
| miyakejima/google-flow-mcp | README/CI CLAIM VERIFIED | Tests/Windows CI/security patterns dibaca; tidak login ke Flow dan tidak menjalankan real credits. |
| ParkSangGwon/google-flow-mcp | README/SOURCE STRUCTURE VERIFIED | Job/recovery/CDP patterns dibaca; local build/live Flow tidak dijalankan. |
| kodelyx/flow-agent | README/ACTIONS EVIDENCE | Feature/Actions/release evidence dibaca; bundled binary/source provenance tidak diaudit penuh. |
| Official Gemini APIs | OFFICIAL DOCS VERIFIED | API availability/pricing/docs dibaca; tidak melakukan paid generation call. |

WHY NO LIVE PROBE — STEP 02 adalah planning/discovery. Probe yang memerlukan login user, live credits, paid API call, atau setup implementasi tidak diperlukan untuk membuat adoption decision dan sengaja tidak dilakukan. Hal tersebut masuk validation/integration pada STEP yang tepat.

# 19. Security / Supply-Chain Findings

| ID | Risk | Level | Evidence | Control direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | UI drift | HIGH | Semua browser-based Flow adapter berpotensi rusak ketika Google mengubah DOM/UI. | Adapter terisolasi, capability detection, diagnostics, no duplicate auto-resubmit. |
| S-02 | Session/cookie exposure | HIGH | Repo yang mengekspor cookies/session ke file memperbesar blast radius. | Flow-Otomatis tidak meniru ekspor plaintext; secret/session storage final ditentukan STEP 06. |
| S-03 | Bundled binaries | MEDIUM-HIGH | Binary upstream tanpa reproducible provenance menambah supply-chain risk. | Jangan vendorkan binary kodelyx; depend on pinned source/package dari upstream terpercaya. |
| S-04 | Agent autonomy | HIGH | LLM browser agent dapat melakukan tindakan tidak terduga. | Allowlist, confirmation policy, audit, deterministic normal path. |
| S-05 | Quota semantics drift | MEDIUM | Credit costs/eligibility berubah. | Capability/runtime detection; jangan hard-code tarif sebagai business invariant. |
| S-06 | Duplicate generation | HIGH | Crash/timeout bisa membuat app tak tahu apakah generation sukses. | Persistent idempotency record; ambiguous external state -> Needs Attention, bukan auto retry. |

# 20. Adoption Cost Model

| Strategy | Initial cost | UI drift risk | Provenance risk | Recommendation | Why |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fork kodelyx/flow-agent | Sedang awal, tinggi jangka panjang | High | High | TIDAK | Domain cepat, tetapi mewarisi cookie/pooling/provenance/policy issues. |
| Fork Google Flow MCP alpha | Sedang | High | Medium | TIDAK | Lebih aman sebagai reference; terlalu kecil untuk product base. |
| Build own + Playwright | Lebih tinggi awal | Medium | Low–Medium | YA | Control product/recovery/security; browser dependency matang. |
| Build own + official API only | Sedang | Low | Low | BELUM CUKUP | Stabil, tetapi tidak memenuhi tujuan pengguna yang juga ingin Flow/free web workflow. |
| Build own dual-capability | Tertinggi awal | Medium | Low–Medium | ARAH DISOVERY | Paling fleksibel; detail modularity baru STEP 06. |

# 21. PROJECT_STATE Update

| Project mode | NEW_GREENFIELD |
| --- | --- |
| Current step | STEP 02 — EXISTING SOLUTION / GITHUB DISCOVERY |
| Adoption decision | BUILD_FROM_SCRATCH_WITH_COMPONENTS |
| Exact base | NO_SUITABLE_BASE |
| Leading browser component | Microsoft Playwright — provisional until STEP 06 |
| Optional agent component | Browser Use — provisional/optional |
| Best Flow references | miyakejima/google-flow-mcp; ParkSangGwon/google-flow-mcp |
| Official provider finding | Gemini Omni Flash + Veo 3.1 APIs available; video tier is paid |
| Quota behavior | No automated free-account quota circumvention; safe pause/assisted/manual + optional official provider |
| Repo mutation | NONE — Flow-Otomatis remains empty |
| Implementation state | NOT STARTED |

# 22. Handoff ke STEP 03

STEP 03 harus memakai keputusan produk STEP 01 dan adoption decision STEP 02 untuk membuat UI/UX inventory. STEP 03 belum boleh memilih framework final atau menulis kode.

Inventaris seluruh screen, panel, modal, toast, empty/error/loading state, dan action.

Pastikan UI menampilkan project/scene queue, account/profile state, generation/result state, AI Agent, key vault, settings, logs/diagnostics.

Jelaskan human handoff untuk login/MFA/CAPTCHA dan Needs Attention tanpa membuat workaround bypass.

Sediakan UI state untuk browser/web path dan official-provider path sebagai capability/status concept; jangan finalisasi arsitektur.

Prioritaskan bahasa Indonesia, pengguna pemula, keterbacaan tinggi, serta manual override yang jelas.

Tidak membuat gambar UI pada STEP 03. Prompt/gambar UI baru STEP 04 sesuai Factory.

# 23. STEP 02 Gate Checklist

| Gate item | Status |
| --- | --- |
| Discovery search berlapis selesai | PASS |
| Exact/strong/component/reference candidates tercatat | PASS |
| Shortlist + deep audit 1–3 kandidat terbaik | PASS |
| License/provenance gate dijalankan | PASS |
| Requirement coverage matrix tersedia | PASS |
| Official ecosystem/provider boundary diperiksa | PASS |
| Satu adoption decision ditetapkan | PASS |
| What-tested vs not-tested dinyatakan | PASS |
| Project state + handoff STEP 03 tersedia | PASS |
| Live build/API/Flow probe | PROVISIONAL / NOT REQUIRED YET |

FINAL STEP 02 GATE — PASS_WITH_PROVISIONAL. Provisional hanya untuk live/build validation dan future provider/UI drift, bukan untuk adoption decision. Tidak ada blocker menuju STEP 03.

# 24. Evidence Sources / Provenance Register

Retrieved/checked: 6 Oktober 2026. URLs dicatat untuk handoff dan revalidation; produk eksternal dapat berubah.

Google Flow credits/help — https://support.google.com/flow/answer/16526234

Google Flow product/pricing — https://flow.google/

Gemini Omni Flash docs — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video

Gemini API pricing — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

Veo 3.1 API docs — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video

Google Terms — https://policies.google.com/terms

Google Generative AI prohibited use — https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy

Microsoft Playwright — https://github.com/microsoft/playwright

Browser Use — https://github.com/browser-use/browser-use

miyakejima/google-flow-mcp — https://github.com/miyakejima/google-flow-mcp

ParkSangGwon/google-flow-mcp — https://github.com/ParkSangGwon/google-flow-mcp

kodelyx/flow-agent — https://github.com/kodelyx/flow-agent

Browserbase Stagehand — https://github.com/browserbase/stagehand

Skyvern — https://github.com/Skyvern-AI/skyvern

RohaanA/google-flow-mcp — https://github.com/RohaanA/google-flow-mcp

vynnlee/google-flow-mcp — https://github.com/vynnlee/google-flow-mcp

omid-io/google-flow-suite — https://github.com/omid-io/google-flow-suite

# 25. Source-of-Truth Priority

1. User explicit requirements in the current project.

2. Software Factory V2 workflow/gates.

3. STEP 00 Project Intake & Safety Gate.

4. STEP 01 Product Definition.

5. Official Google product/API/terms documentation for provider facts.

6. Canonical upstream repository license/docs/source for OSS facts.

7. Third-party README claims only as provisional evidence until independently verified.

End of STEP 02. ASTRA must stop here. STEP 03 begins only after the user explicitly says “lanjutkan”.