SOFTWARE FACTORY V2 / STEP 12 / ARCHITECTURE DECISION PACKAGE

# E12-01
ARSITEKTUR LINTAS MODUL

ASTRA — ADR-020 sampai ADR-023 (PROPOSED)  |  Credit global • multi-account • safe Generate/Download

Dokumen perencanaan untuk review, bukan source-of-truth final, migrasi SQL yang siap dijalankan, atau bukti Google Flow Live.

| Parameter | Nilai / Status |
| --- | --- |
| Repo | https://github.com/inoriko920-dev/Flow-Otomatis |
| Baseline main | e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431 |
| Branch dokumentasi | docs/e12-00-v11-review-20261008 • draft PR #23 |
| Gate E12-00 / G0 | BLOCKED — dua DOCX asli belum disimpan sebagai file biner di repo |
| Lingkup E12-01 | Perencanaan ADR dan test design saja; T01–T05 draft; T06 menunggu review/signoff |
| UI existing | 30 final composition dipertahankan + IMPLEMENTATION_OVERRIDES.md |
| Live provider | Belum ada driver Google Flow Generate/Download; READY pasca-restart belum terbukti |
| Aturan keselamatan | Tidak coding, tidak commit E12-01, tidak login/Generate/download menggunakan kredit |

KEPUTUSAN PRODUK — satu proyek berisi N scene → rencana biaya → profil yang diizinkan → Generate → reconcile → Download file terurut. Multi-akun hanya jika Google mengizinkan penggunaan demikian.

# 01. Bukti baseline dan batas keyakinan

Pembacaan kode pada main menunjukkan LocalGenerationQueueService.run_until_idle() masih serial. SqliteGenerationJobRepository.claim_next() menolak klaim tambahan bila episode punya RUNNING/ATTENTION_REQUIRED. bootstrap/main.py belum memasang provider Generate live. google_flow_generation.py dan google_flow_download.py menyebut driver browser live belum diimplementasikan. Ini bukan hasil pengujian live.

| Komponen existing | Fakta yang dipertahankan | Dampak pada rancangan |
| --- | --- | --- |
| domain/scene/model.py | 4/6/8/10; Target ≤ Flow; 720p, 16:9 | Jangan merusak kontrak readiness/durasi |
| contracts/package/import_manifest.py | Import v1.0, SCENE_###, target ≤10 | Adapter tambahan harus versioned; split >10 upstream |
| domain/job/model.py | QUEUED/RUNNING/GENERATED/ATTENTION_REQUIRED/FAILED | Jangan ganti enum lama destruktif |
| sqlite_generation_job_repository.py | Schema job v2, episode blocker & lease | Kompatibilitas dan migrasi teruji |
| system_chrome_cdp.py | Normal Chrome login → CDP pascalogin | Satu actor/thread pemilik per profil |
| LocalResultsService + download repository | Generate vs Download terpisah; no-clobber | Result-id harus terkait akun & job |
| PathService | Settings root global + Projects root | Koordinator global di Settings/AppLocalData |

Sumber: AGENTS.md, PROJECT_STATE.md, TASKS.md, docs/architecture/ADR_REGISTER.md, MODULE_OWNERSHIP_MAP.md dan berkas sumber terkait pada baseline main. Perbandingan HEAD wajib diulang sebelum implementasi.

# 02. Keputusan arsitektur: opsi dan rekomendasi

| Opsi | Kelebihan | Risiko / putusan |
| --- | --- | --- |
| A. Reservasi per-project DB | Perubahan kecil per proyek | DITOLAK: dua proyek dapat memesan saldo akun yang sama |
| B. ATTACH dua/lebih database lalu transaksi lintas file | Secara konsep DDL/SQL ringkas | DITUNDA: atomicity crash lintas file/WAL rumit; mudah salah klaim all-or-nothing |
| C. Global coordinator DB + event outbox + idempotent projection | Claim/reservasi/attempt/account dalam 1 transaksi ACID | DIPILIH sebagai PROPOSAL; hasil lintas DB direkonsiliasi, bukan assumed atomic |

Kesimpulan teknis: semua keputusan yang memengaruhi pengeluaran kredit — saldo observed, reserved, per-account ownership, scene attempt, approval, submit boundary — berada dalam satu database SQLite global. Database proyek yang lama tidak menjadi sumber otoritatif untuk reservasi kredit. Proyeksi statusnya disinkronkan secara idempotent dengan event/outbox.

# 03. ADR-020 (PROPOSED): Global Credit & Attempt Authority

## Keputusan

Satu global coordinator.sqlite pada PathService.settings_root; nama final harus dipastikan, database tidak disimpan dalam proyek GitHub maupun backup source.

Global DB adalah pemilik tunggal invariant saldo/preservasi, per-account active claim, job attempt, frozen plan dan submit evidence. Proyek SQLite existing tetap authoritative untuk manifest scene/proyek dan riwayat hasil lokal historis.

Dispatcher melakukan BEGIN IMMEDIATE; check snapshot/eligibility/tariff/plan/unique active claim; sisipkan attempt+reservation+fencing token+outbox; COMMIT; baru perintahkan Browser Worker. Tidak ada browser mutation dalam transaksi SQLite.

Jangan gunakan per-project database sebagai tempat reservation yang berdiri sendiri. Cross-DB update = eventual idempotent projection; restart reconciliation mencari outbox yang belum terkonfirmasi.

Cegah dua instance aplikasi berbagi profil Browser Worker: single active process ownership/lock global + profile lease token yang diverifikasi. Jika lock tak dapat dibuktikan, dispatch DISABLED.

## Invariant P0 yang harus ditegakkan

I-01: Untuk setiap account_id, usable = max(observed_balance - active_reserved - safety_hold, 0), dan confirmed spend bukan asumsi saldo akhir.

I-02: Satu (project_id, scene_id, plan_revision) hanya punya satu attempt aktif aman; status submit UNKNOWN tetap memiliki hold.

I-03: Satu idempotency_key event hanya menghasilkan satu ledger record; tidak boleh duplicate reservation atau double debit estimasi.

I-04: Claim, account capacity, revision approval dan reservation harus dibuktikan dalam satu transaksi global atau semuanya gagal.

I-05: Token fencing wajib meningkat setiap takeover lease; worker lama tidak boleh menulis hasil milik lease baru.

I-06: Account profile dan remote result diberi ikatan eksplisit; akun A tidak boleh mengunduh hasil milik akun B.

I-07: Event receipt di project DB boleh terlambat, tetapi tidak pernah dianggap sebagai izin submit ulang.

I-08: Revalidasi quote, identity, session READY-after-restart, eligibility, budget dan fingerprint tepat sebelum submit nyata.

# 04. ADR-021 (PROPOSED): Identitas profil, persetujuan & kredit

| Field konsep | Aturan yang wajib |
| --- | --- |
| profile_id | UUID opaque lokal; jangan gunakan nama/email sebagai primary key |
| account_fingerprint | Digest berbasis bukti identitas sah bila tersedia; non-rahasia, tidak untuk tracking lintas aplikasi |
| label | Alias lokal aman; email tidak wajib muncul pada export/log |
| opt_in + policy_scope | Persetujuan pengguna per profil; hak memakai akun harus dibuktikan; multi-akun conditional |
| session_evidence | READY + restart-gate + timestamp instance; URL myaccount saja tidak cukup |
| model_eligibility | UNKNOWN/UNSUPPORTED/VERIFIED dengan bukti UI dan waktu |
| balance snapshot | OBSERVED_UI/ACCOUNT_PAGE/MANUAL/UNKNOWN; manual hanya simulasi; expire_at |
| tariff snapshot | Harga model/durasi/resolusi/output count + version + provenance |
| safety_hold | Buffer hanya parameter konfigurasi disetujui; tidak boleh debit palsu |

Akun gratis tidak diasumsikan memiliki 50 kredit, dan refresh tidak dipaksa pada tengah malam WIB. Semua akun aktif hanya dari opt-in dan sesuai aturan layanan. Model utama frozen Omni Flash 1.1, 720p, 16:9; verifikasi aktual sebelum mutasi.

# 05. ADR-022 (PROPOSED): State machine dan recoverability

| State orkestrasi baru | Boleh ke | Larangan kritis |
| --- | --- | --- |
| PLAN_DRAFT | PLAN_FROZEN | Tidak submit jika cost/permission unknown |
| PLAN_FROZEN | RESERVED / PLAN_STALE | Perubahan sumber/harga butuh revision/approval baru |
| RESERVED | CLAIMED / RELEASED_SAFE | Release hanya jika terbukti pre-submit |
| CLAIMED | PRE_SUBMIT / ORPHAN_PRE_SUBMIT | Lease lama tidak boleh mutasi |
| PRE_SUBMIT | SUBMIT_STARTED / RELEASED_SAFE | Harus snapshot submit boundary sebelum browser click |
| SUBMIT_STARTED | ACCEPTED / SUBMIT_UNCERTAIN / SAFE_FAILURE | UNKNOWN tidak boleh auto retry/release |
| ACCEPTED | GENERATING / GENERATED | Remote result ID wajib stabil dan account scoped |
| GENERATING | GENERATED / ATTENTION | Jangan download sebelum result ready |
| GENERATED | DOWNLOAD_QUEUED | Generate sukses != file unduhan sukses |
| DOWNLOAD_QUEUED | DOWNLOADING / ATTENTION | Berkas sementara unik/no-clobber |
| DOWNLOADING | DOWNLOADED / FAILED_SAFE / ATTENTION | DB gagal setelah publish → reconcile manual |
| SUBMIT_UNCERTAIN | RECONCILING / ATTENTION | Tidak ada perpindahan akun atau klik ulang otomatis |

Mapping ke enum GenerationJobState existing menggunakan proyeksi/adapter versioned; status orkestrasi baru tidak langsung mengganti schema v2 lama. Kesalahan ketidakselarasan proyeksi harus STOP, bukan menyatakan GENERATED palsu.

# 06. ADR-023 (PROPOSED): Scheduler & Browser Worker isolation

Scheduler mengeluarkan WorkTicket immutable berisi attempt_id, plan_revision, profile_id, fencing_token, request_fingerprint dan max_cost. WorkTicket bukan izin global yang abadi: Browser Worker melakukan final gate tepat sebelum submit.

Setiap profile mempunyai satu Browser Worker actor pemilik Playwright/CDP pada thread/loop yang konsisten. Account berbeda boleh memiliki actor terpisah hanya setelah polisi layanan serta uji isolation PASS.

Qt main thread tidak mengakses Playwright/sqlite; hanya app service async boundary dan typed status DTO. Shutdown terkontrol, pause menghentikan claim baru; stop tidak membatalkan mutasi yang sudah ambiguous.

Fase awal: concurrency_cap = 1 untuk fake/live single profile. Setelah fake race/lease test: dua profil fixture. Live dua profil memerlukan policy + consent + live pilot satu akun sukses.

Jika scheduler crash, proses baru melakukan reconcile read-only/outbox replay dahulu. Per-profile actor lock belum terlepas = PROFIL_BUSY, bukan stealth reconnect.

# 07. Skema data kandidat (belum executable migration)

| Entitas global | Kunci & bidang pokok | Constraint / authority |
| --- | --- | --- |
| account_profiles | profile_id PK; alias; opt_in; eligibility; policy evidence | ID immutable, secret tidak disimpan |
| credit_snapshots | snapshot_id PK; profile_id; observed_balance nullable; checked_at; expires_at; source | Observed-only untuk strict dispatch |
| tariff_catalogs | price_version PK; model; res; duration; output_count; unit_cost; provenance | Immutable quotation source |
| plan_revisions | plan_id PK; project_id; input_digest; quote_digest; approved_at; revision | User approval digest immutable |
| attempts | attempt_id PK; project_id; scene_id; profile_id; revision; fence; state; remote_result_id | 1 active attempt per scoped scene/plan |
| credit_reservations | reservation_id PK; attempt_id UNIQUE; profile_id; amount; state | CHECK amount > 0; ensure usable credit |
| credit_ledger | ledger_id PK; idempotency_key UNIQUE; event_type; amount; evidence_digest | Append-only, no secret |
| work_outbox | event_id PK; attempt_id; topic; payload_digest; created_at; acknowledged_at | At least once delivery + idempotent consumer |
| worker_leases | profile_id PK; owner_instance; lease_epoch; expires_at | Fencing prevents stale worker writes |

Design detail: gunakan FK, CHECK dan UNIQUE partial index untuk attempt aktif, bukan hanya application-side check. SQLite trigger/SQL final harus diuji terhadap engine version aktual sebelum ADR accepted. Kunci project_id mengacu pada nama/identity proyek existing; bukan assumption bahwa proyek memiliki folder tetap.

## Sketsa transaksi reservation + claim (pseudocode, tidak untuk eksekusi)

BEGIN IMMEDIATE;

VERIFY quote, approval, source fingerprint, active account identity,

fresh observed snapshot, model eligibility, safety hold and no active attempt;

CALCULATE active reserved SUM for profile_id;

IF balance - reserved - hold < job cost: ROLLBACK / WAIT_CREDIT;

INSERT attempt (unique active slot, owner token, fence epoch);

INSERT credit_reservation (UNIQUE attempt_id, amount = approved quote);

INSERT credit_ledger (event=RESERVED, UNIQUE idempotency_key);

INSERT outbox (event=CLAIMED, UNIQUE event_id);

COMMIT; -- only now issue a WorkTicket, still NOT a Generate click

## Alur lintas DB yang tahan crash

Global coordinator COMMIT reservation+attempt+outbox dalam satu DB. Jangan beranggapan file project DB juga sudah ditulis.

Project projector memproses outbox, menulis projection idempotent per event_id, lalu ACK pada global. Jika crash sebelum ACK, replay aman.

Browser Worker mengambil ticket via actor; cek lease fence + pre-submit fingerprint+approval+pricing+READY; catat submit_started di global sebelum action.

Remote ACCEPTED dengan result-id stabil → global state authoritative → project history/result projection. SUBMIT_UNKNOWN → global ATTENTION dan reservation tetap ditahan.

Download menggunakan request result yang cocok profile/account; .part attempt-unique, publish final no-clobber, update database hasil; bila DB gagal setelah publish, manual reconciliation dengan hash file.

# 08. Migrasi dan rollback yang tidak kehilangan hasil

| Tahap | Aksi | Gate / rollback |
| --- | --- | --- |
| M0 audit | Snapshot DB existing, schema_version dan semua hasil sukses, catat checksum | Unknown/corrupt DB => read-only / no mutation |
| M1 create-only | Buat global DB/schema+indexes idempotent di lokasi Settings | Crash mid-create => transaction rollback |
| M2 compatibility | Reader lama tetap membaca project DB; adapter projector hanya baca default | No rewrite v2 / no manifest v1 changes |
| M3 opt-in per-project | Sinkronisasi job QUEUED tertentu setelah fingerprint diverifikasi dan approval | Existing RUNNING/ATTENTION => tidak di-backfill sebagai safe |
| M4 simulation gate | Stress race 2 proyek + 1 akun, 10k ledger events, crash injection | Jika gagal nonaktifkan dispatcher baru |
| M5 live gate | Hanya setelah compliance + one-scene pilot | Rollback flag -> stop new claims, retain holds/remote evidence |

Rollback database global tidak boleh menghapus submit_unknown ataupun confirmed remote result. Untuk downgrade program, format global yang lebih baru dibaca secara read-only; operator diberi opsi pemulihan berbasis backup, bukan auto reset.

# 09. Tabel recovery: aksi berdasarkan bukti

| Gangguan | State/evidence | Respons yang diwajibkan |
| --- | --- | --- |
| Crash sebelum reservation commit | No global attempt | Safe retry quote/plan (bukan provider mutation) |
| Crash setelah reservation COMMIT, sebelum worker | HELD + no SUBMIT_STARTED | Reclaim setelah lease/fence terbukti stale |
| Crash setelah PRE_SUBMIT | Belum boundary submit | Revalidate revision & release/reclaim if safe |
| Crash tepat setelah SUBMIT_STARTED | Result unknown | ATTENTION, hold persists, read-only remote reconciliation |
| UI timeout saat submit | Possibly accepted | Never blind retry or migrate to account B |
| Saldo account berubah di luar app | Observed < planned | Pause new jobs + re-quote/reconcile |
| Tarif berubah | Quote obsolete | Freeze new mutation; get renewed approval |
| Model unavailable on profile | Eligibility unsupported | No silent model switch |
| Account logout | READY invalid | Pause profile; other safe accounts scoped |
| Remote result pending | Accepted ID but not complete | Poll read-only; no download yet |
| Download partial/file collision | Existing output protected | No-clobber; manual or safe new attempt |
| Download published, DB update fails | File exists without confirmed record | Reconcile hash/size; do not overwrite |
| 2 local app instances opened | Actor/DB lock conflict | Second instance read-only / do not dispatch |
| Browser worker stale fence | Lease epoch mismatch | Reject all writes and mutation |
| Source image/prompt changed | Fingerprint mismatch | REQUEST_STALE, needs new freeze/approval |

# 10. Kontrak port/DTO untuk SOL (perencanaan)

| Port/DTO | Method atau bidang rancangan | Test wajib |
| --- | --- | --- |
| CreditSnapshotPort | observe(profile) -> typed {balance?, entitlement, source, TTL, proof} | Unknown vs observed; external spent; stale TTL |
| TariffCatalogPort | quote(model,res,duration,outputs,scope,version) | 4/6/8/10; two outputs; changed price |
| FrozenPlanPort | freeze(input_digest, assignments, max_budget, approval_id) | Plan revision and mutation invalidate |
| GlobalCoordinatorPort | atomic_claim(account, scene, token); mark_submit_started; record_outcome | 2 workers same scene/account credit race |
| AccountActorPort | ready_check; capability; submit_once; poll_result; download_one | One thread owner / typed errors |
| ProjectionPort | deliver_outbox(event); recover_projection(event_id) | At least once, idempotent restart |
| RecoveryQueryPort | list_ambiguous; reconcile_read_only; confirm_manual_action | Never auto-repeat UNKNOWN |
| ResultsManifestPort | publish ordered SCENE_### w/ confirmed file evidence | Incomplete downloaded state not DONE |

Naming is proposed; SOL wajib mencari canonical owner/ports/tests yang sudah ada, lalu hanya menambah abstraksi yang benar-benar perlu. Presentation tidak boleh import infra/sqlite/browser; browser action tetap di workers/browser.

# 11. Matriks pengujian acceptance (fake-first)

| ID | Stimulus | Expected |
| --- | --- | --- |
| X01 | Dua proyek simultan memerlukan 15 credit dari satu saldo 20 | Paling banyak 1 reservation commit |
| X02 | 2 workers claim SCENE_005 bersamaan | Hanya 1 claim aktif |
| X03 | Bukti balance expired/USER_DECLARED | Auto-submit 0 |
| X04 | Old worker memegang fencing token saat takeover | Writes old fence rejected |
| X05 | Crash setelah global COMMIT sebelum project projection | Replay outbox sekali efek |
| X06 | Crash setelah submit_started tanpa remote ID | AMBIGUOUS; no auto retry |
| X07 | Price/asset changes after plan freeze | Plan STALE + user reapproval |
| X08 | Attempt accepted account A tetapi download account B | Block identity mismatch |
| X09 | 2 outputs/request with 1 quote | Estimate x2, approval revised |
| X10 | Multi-project ledger events duplicate | Unique idempotency_key prevents double |
| X11 | SQLite schema upgrade fails mid transaction | Original project DB intact |
| X12 | Multiple app instances use same profile | Only one actor may mutate |
| X13 | Qt UI long browser op | Event loop responsive |
| X14 | Crash before submit boundary | Safe explicit reclaim after proof |
| X15 | Output download ready + record write failure | File safe; manual reconcile |
| T11/T12 | Original master concurrent claim/capacity | One claim/hold, no negative usable |
| T14/T17 | Original master post-submit ambiguity/crash | No blind resubmit |
| T30/T40 | Migration atomicity + UI frozen | Rollback + 30/30 UI existing |
| T43/T45 | Multiple outputs, sorted results | Correct count, stable identity and ordering |

Definition of Done untuk wave implementasi nanti: unit, contract, real SQLite integration, stress, fake browser, Qt UI, Windows onedir smoke + checksum sesuai impacted scope. E12-01 saat ini tidak menjalankan test suite; isi di atas adalah spesifikasi acceptance, bukan laporan PASS.

# 12. Enam task card E12-01 yang siap direview

## T01 — Koordinator global & transaction authority

Scope: Bandingkan opsi per-project, ATTACH dan global coordinator; approve ADR-020

Deliverable: ADR matrix + exact invariant + sequence/outbox + risk X01/X05

Acceptance / STOP: Fail bila cross-DB write masih dinyatakan atomic tanpa bukti

## T02 — Account/profile ownership

Scope: Perjelas profile UUID, account mismatch proof, opt-in dan session identity

Deliverable: ADR-021 + ProfileRegistryContract + redaction rules

Acceptance / STOP: Stop bila identitas account dibuktikan dari username yang mudah berubah

## T03 — Schema & migrasi

Scope: Freeze global entities, partial unique index, SQLite locking, schema version

Deliverable: DDL specification + migration/restore path + compatibility matrix

Acceptance / STOP: Stop bila historical generated/download rows dapat tertimpa

## T04 — State machine & retry

Scope: Review all pre/post submit, ambiguous, download publish and price conflict

Deliverable: ADR-022 + transition table + recovery matrix

Acceptance / STOP: Ambiguous result must not auto retry

## T05 — Concurrency/process

Scope: Tetapkan actor per profile, lease epoch/fencing, process lock, UI async

Deliverable: ADR-023 + worker ownership and multi-app test

Acceptance / STOP: Unknown worker ownership => concurrency disabled

## T06 — Signoff & DoR

Scope: ASTRA review against G0, policy, UI, security, account eligibility, tests

Deliverable: Signed ADR, task list and DoR evidence for next wave

Acceptance / STOP: If G0 missing binary or policy unverified: BLOCKED

# 13. Keputusan terbuka dan signoff

| ID | Pertanyaan yang wajib dituntaskan | Status / prioritas |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Penamaan/path global coordinator file dan aturan multiple instances | PROPOSED / P0 |
| D-02 | Persist account identity proof tanpa data rahasia | PROPOSED / P0 |
| D-03 | Expired TTL / buffer kredit / strict mode | PROPOSED / P0 |
| D-04 | Fallback manual-only jika Flow automation tak diizinkan | REQUIRES POLICY REVIEW / P0 |
| D-05 | Bukti READY setelah app restart pada akun nyata | PENDING owner / LIVE BLOCKED |
| D-06 | Stable remote result-id + account ownership pada Flow UI | PENDING live gate / P0 |
| D-07 | Jumlah output per request yang diterima Flow saat itu | PENDING verification / P1 |
| D-08 | E12-02 UIX-01..09 perlu final prompt/PNG/DOCX | PENDING dedicated UI gate |

Signoff ASTRA E12-01: DRAFT / belum disetujui. Signoff G0 E12-00: BLOCKED karena dua DOCX asli belum ada sebagai biner di repo. Implementasi E12-03 dan perubahan E12-02 UI tidak boleh dimulai dengan status ini.

## Checklist sebelum mengangkat status dari DRAFT

DOCX V1.1 dan E12-00 binary uploaded ke PR #23, sha256 file commit verified, dokumentasi diratifikasi di main.

Audit source current HEAD dan migrations/tests nearest diulang (baseline saat ini e560684e).

ADR-020..023 diputuskan ASTRA, bukan sekadar ditulis, dan keputusan P0 ditandatangani dalam docs/architecture/ADR_REGISTER.md.

Policy Google Flow sesuai bentuk otomasi yang diminta diverifikasi sebelum live; alternatif manual preserved.

E12-02 desain UI baru melalui prompt → STOP → gambar final disetujui → satu DOCX referensi UI.

Semua perintah tanpa secrets, no live Generate, no silent retry; scope hanya repo ini.

# 14. Format handoff ke sesi berikutnya

REPO: inoriko920-dev/Flow-Otomatis

FACTORY: STEP 12 / E12-01 ASTRA PLANNING ONLY

BASE: e560684e04ed3a5fad40bb00a91823de68ca5431

DOCUMENTS: V1.0, V1.1, E12-00, E12-01 draft

G0: BLOCKED pending exact DOCX binary upload + review PR #23

ADR: 020-023 PROPOSED, not committed/accepted

TESTS: SPECIFIED; NO NEW CODE/CI/LIVE TEST RUN

NEXT: complete G0; ASTRA ADR signoff; then E12-02 UI prompt STOP

NO coding, no UI implementation, no real Generate, no account quota evasion.

Akhir dokumen — simpan sebagai rancangan lokal sampai seluruh gate dan persetujuan yang sah terpenuhi.