# FLOW OTOMATIS — ASTRA AUDIT 10 OKTOBER 2026 / SOL HANDOFF

Dokumen rekonstruksi ringkasan untuk gate repositori. Sumber utama: dokumen DOCX/TXT audit ASTRA yang diunggah pengguna di percakapan ini. Versi ini ringkasan implementasi, bukan salinan byte demi byte.

Baseline: PR #34, commit 48d5fda77a63e8bda06016232e51ecabd9a98bf1. Scope dikunci pada F01–F05. Jangan tambah fitur, ubah UI, atau jalankan Google Flow live.

SOL00 sinkronisasi baseline dan arsip. SOL01 F01 impor timestamp wajib offset; T01 tanpa zona ditolak sebelum write, T02 Z/+07/negatif diterima, T03 database lama utuh, T04 corrupt terisolasi.

SOL02 F02 redaksi error Generate; T05 generic/auth/cancelled/ambiguous dengan marker palsu, T06 tidak bocor ke SQLite, UI, log, T07 unknown tetap ambiguous tanpa retry.

SOL03 F05 repository baca read-only; T14 tidak membuat tabel, T15 hash tidak berubah saat baca, T16 future schema ditolak tanpa perubahan, T17 migrasi sah dan rollback.

SOL04 F03 hasil lama tidak dapat handoff setelah Scene diubah; T08 4s menjadi 6s invalid, T09 perubahan prompt/profil/gambar invalid; T10 save race aman, histori dan video dipertahankan.

SOL05 F04 SAFE_FAILURE terverifikasi menjadi safe failure dan explicit reprepare; T11 klasifikasi aman, T12 invalid request calls=0, timeout dan accepted tanpa id ambiguous, T13 bukti kontradiksi tetap ambiguous.

SOL06 regresi gabungan: uv sync --frozen, ruff format --check ., ruff check ., mypy src/flow_otomatis, scripts/check_architecture.py, pytest unit/contract/integration/smoke/UI, dan CI Windows 5 job.

Batas: tidak merge PR #34 sebelum gate final; tidak melakukan live Generate/Download. Laporan wajib menyebut perubahan konkret, tes, commit, gate, dan pekerjaan berikutnya.